ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

НАКАЗ

«03» листопада  2016 р.          м. Київ                                                          № 393

Про затвердження переліку ділянок надр,

спеціальні дозволи на користування якими

планується виставити на аукціон

Відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594, з метою проведення аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, згідно з додатком № 1 до цього наказу.

2. Затвердити програми робіт по ділянках надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, згідно з додатком № 2 до цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови									М.О. Бояркін

Додаток № 1

до наказу Держгеонадр України

від 03.11 2016 №393

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування

якими планується виставити на IIІ аукціон

| № п/п | Об’єкт надрокористування |
| --- | --- |
|  | Назва об’єкта користування | Вид корисної копалини | Вид користування надрами | Місце розташування |
|  | Ділянка «Струмок» | граніти | геологічне вивчення, у т.ч. ДПР | Житомирська обл., Коростенський р-н |
|  | Ділянка «Брюховичі – свердловина № 4» | підземні мінеральні води | геологічне вивчення, у т.ч. ДПР | м. Львів, смт Брюховичі |
|  | Липовецька ділянка (прояв) (свердловина № 1) | питні підземні води | геологічне вивчення, у т.ч. ДПР | Вінницька обл., Липовецький р-н, |
|  | Костянтинівська ділянка | пісковики | геологічне вивчення, у т.ч. ДПР | Донецька обл., Костянтинівський р-н |
|  | Водозабір ТОВ «Завод мінеральних вод «Реал» (cвердловина № 2) | питні підземні води | геологічне вивчення, у т.ч. ДПР | Полтавська обл., Карлівський р-н |
|  | Черленівська ділянка | глини | геологічне вивчення, у т.ч. ДПР | Чернівецька обл., Новоселицький р-н, |
|  | Водозабір в с. Кам’янече (свердловина б/н) | питні підземні води | геологічне вивчення, у т.ч. ДПР | Кіровоградська обл., Новоархангельський р-н |

Додаток № 2

до наказу Держгеонадр України

від 03.11. 2016 № 393

Позиція №1

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки,

гранітів, ділянки «Струмок»

| № п/п | Види робіт та витрат | Обсяги робіт | Вартість робіт (тис.грн.) |  | Джерело фінансування | Строк проведення робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | 1 | - |  | Власні кошти | III-IV кв. 2016 р. |
| 2 | Складання проектно-кошторисної документації попередньої та детальної розвідки | 1 | - |  | Власні кошти | I кв. 2017 р. |
| 3 | Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин; буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів | Згідно проекту ПДР | - |  | Власні кошти | II-IV кв. 2017 р. |
| 4 | Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, гідрогеологічні дослідження | Згідно проекту ПДР | - |  | Власні кошти | II-IV кв. 2017 р. |
| 5 | Складання проекту дослідно-промислової розробки | 1 | - |  | Власні кошти | I-II кв. 2018 р. |
| 6 | Дослідно-промислова розробка | 1 | - |  | Власні кошти | III кв. 2018 – II кв. 2021 р. |
| 7 | Лабораторні роботи: проведення фізико-механічних досліджень, визначення петрографічного і хімічного складу; лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб за повною і скороченою програмами, випробування сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини | Згідно проекту ДПР | - |  | Власні кошти | I кв. 2019 р. – I кв. 2021 р. |
| 8 | Камеральні роботи: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій | 1 | - |  | Власні кошти | II кв. 2021 р. |
| 9 | Затвердження запасів корисної копалини у ДКЗ України | 1 | - |  | Власні кошти | II кв. 2021 р. |

Позиція №2

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки,

підземних мінеральних вод ділянки

«Брюховичі - свердловина №4»

| №№ п/п | Види робіт | Обсяги робіт | Вартість робіт (тис. грн.) | Джерело фінансування | Строк проведення робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки ділянки надр «Брюховичі свердловина №4» | 1 | 1800.0 | Власні кошти | IV кв. 2016 р. |
| 2 | Складання проектно-кошторисної документації попередньої та детальної розвідки | 1 | 400.0 | Власні кошти | I-II кв. 2017 р. |
| 3 | Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, Встановлення промислових запасів мінеральних вод. Проведення геофізичних досліджень в свердловинах. | 1 | 15000.0 | Власні кошти | II кв. 2017- IV кв. 2018 р. |
| 4 | Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, гідрогеологічні дослідження, дослідно-фільтраційні роботи, режимні спостереження, дослідно-промислова розробка | Комплекс | 500.0 | Власні кошти | I кв. 2019 р. |
| 5 | Складання проекту дослідно-промислової розробки | 1 | 300.0 | Власні кошти | II кв. 2019 |
| 6 | Дослідно-промислова розробка, вивчення стабільності якості води, водовідбору (дебіту), рівнів, прогнозу якості і рівнів |  | 500.0 | Власні кошти | III кв. 2019 IV кв 2020 р |
| 7 | Лабораторні роботи: проведення фізико-хімічних досліджень, визначення макро і мікрокомпонентного складу води, радіаційно-гігієнічна оцінка води, визначення специфічних компонентів води | Комплекс | 800.0 | Власні кошти | I-II кв. 2021р. |
| 8 | Камеральні роботи: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій | Комплекс | 400.0 | Власні кошти | III- IV кв 2021 р |
| 9 | Затвердження запасів корисної копалини у ДКЗ України | 1 | 300.0 | Власні кошти | IV кв 2021 р |

Позиція №3

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки,

питних  підземних вод Липовецької ділянки (прояв) (свердловина № 1)

|  | Найменування робіт | Термін виконання робіт | Очікувана вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | від | до |  |
| 1 | Підготовчий період: Отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у т.ч.ДПР | ІІI кв. 2016 р. | ІV кв. 2016 р. | 50 |
| 2 | Збір та вивчення наявних геологічних матеріалів; складання проекту геологічного вивчення, в т.ч.ДПР | VІ кв. 2016р. | І кв. 2017 р. | 15 |
| 3 | Детальне обстеження ділянки з привязкою джерел, їх опробуванням, ув’язкою наявних матеріалів вивчення | І кв. 2017 р. | ІІ кв. 2017 р. | 10 |
| 4 | Буріння спостережних свердловин (за необхідності) | ІІ кв. 2017р. | ІІI кв. 2017 р. | 20 |
| 5 | Геофізичні дослідження в свердловині (каротаж опору; гамма-каротаж, витратометрія; кавернометрія) | ІІ кв. 2017 р. | ІІI кв. 2017 р. | 30 |
| 6 | Дослідно-фільтраційні роботи: одинична дослідна відкачка у продовж одного місяця | ІІ кв. 2017 р | ІІI кв. 2017 р. | 30 |
| 7 | Топографічна зйомка ділянки з прив’язкою водопунктів | ІV кв. 2017 р. | І кв. 2018 р. | 5 |
| 8 | Стаціонарні гідрогеологічні спостереження: щоденний замір рівнів та температури води із занесенням відомостей у журнали; відбір проб води для досліджень | ІІ кв. 2017 р. | ІІI кв. 2020 р. | 50 |
| 9 | Лабораторні дослідження: повний фізико-хімічний аналіз -4 проб; скорпочений аналіз-12 проб; бактереологічний аналіз проб-16 проб; спектральний аналіз сухого залишку -2 проби; радіаційно-гігієнічний аналі з- 2 проби, визначення концентрації радону 1 проба; визначення отрутохімікатів -2 проби. | ІІІ кв. 2017 р. | ІІ кв. 2020 р. | 60 |
|  | Дослідно-промисловий видобуток води в обємі не менше 100 м3 за період вивченя. | ІІІ кв. 2017 р. | ІІ кв. 2020 р | 50 |
|  | Камеральні роботи: складання: обробка геолого-гідрогеологічних матеріалів для оцінки запасів підземних вод, складання звіту про геологічне вивчення, розробка техніко-економічного обгрунтування кондицій для підрахунку запасів, підрахунок запасів підземних вод | ІІІ кв. 2020 р. | І кв. 2021 р. | 80 |
| 11 | Захист запасів підземних вод в ДКЗ України, передача матеріалів вивчення в ДНВП «Геоінформ України» | ІІ кв. 2021 р | ІІІ кв. 2021 р |  |
|  | Разом: |  |  | 500 |

Позиція №4

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки,

пісковиків  Костянтинівської ділянки

| № п/п | Види робіт та витрат | Обсяги робіт | Вартість робіт (тис.грн.) | Джерело фінансування | Строк проведення робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | 1 дозвіл | 300 | Власні кошти | IІІ кв. 2016р. – IV кв. 2016р. |
| 2 | Складання проектно-кошторисної документації попередньої та детальної розвідки | 1 проект | 100 | Власні кошти | IV кв. 2016р. - І кв. 2017р. |
| 3 | Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин; буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів | 1 комплекс геолого-розвідувальних робіт | 5000 | Власні кошти | IІ кв. 2017 р. – IІ кв. 2019р. |
| 4 | Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, гідрогеологічні дослідження | 1 додатковий комплекс геологорозвідувальних робіт | 1000 | Власні кошти | IІІ кв. 2019 р. – IІ кв. 2021р. |
| 5 | Складання проекту дослідно-промислової розробки | 1 проект | 200 | Власні кошти | І кв. 2018р. |
| 6 | Дослідно-промислова розробка | ДПР | 10000 | Власні кошти | IІ кв. 2018р. – IІ кв. 2021р. |
| 7 | Лабораторні роботи: проведення фізико-механічних досліджень, визначення петрографічного і хімічного складу; лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб за повною і скороченою програмами, випробування сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини | 1 комплекс | Входить до сум п.п. 3,-4. | Власні кошти | IІІ кв. 2017р. – IІ кв. 2021р. |
| 8 | Камеральні роботи: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій | 1 комплекс | 200 | Власні кошти | IІ кв. 2021 р. – IІІ кв. 2021р. |
| 9 | Затвердження запасів корисної копалини у ДКЗ України | Експертиза в ДКЗ України | 300 | Власні кошти | IІІ кв. 2021р. |

Позиція №5

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки,

питних підземних вод водозабору ТОВ «Завод мінеральних вод «Реал» (свердловина № 2)

| №№ п/п | Види робіт | Обсяги робіт | Вартість робіт (тис. грн.) | Джерело фінансування | Строк проведення робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | 1 |  | Власні кошти | 4 кв. 2016 . |
| 2 | Складання, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки | 1 | 30,0 | Власні кошти | 4 кв. 2016 .- 2 кв.2017 р. |
| 3 | Збір, обробка, аналіз та систематизація геолого-гідрогеологічних матеріалів по району водозабору | Комплекс | 20,0 | Власні кошти | 3 кв. 2017р. |
| 4 | Геолого-гідрогеологічне та санітарно-екологічне обстеження району: гідрогеологічні дослідження, дослідно-фільтраційні роботи, режимні спостереження; геофізичні роботи | Комплекс | 10,0 | Власні кошти | 4 кв. 2017 р. |
| 5 | Дослідно-промислова розробки | 1 | 80,0 | Власні кошти | 1 кв. 2018 – 1 кв. 2020 |
| 6 | Комплексні гідрогеологічні та гідрохімічні за дебітом вільного виливу, вивчення стабільності якості води, водовідбору (дебіту), рівнів, прогнозу якості рівнів | Комплекс | 60,0 | Власні кошти | -II- |
| 7 | Лабораторні роботи: проведення фізико-хімічних досліджень, визначення макро і мікрокомпонентного складу води, радіаційно-гігієнічна оцінка води, визначення специфічних компонентів води | Комплекс | 20,0 | Власні кошти | 4 кв. 2018 р -4 кв. 2019р |
| 8 | Камеральні роботи: складання звіту, текстових та графічних додатків до звіту про результати геологічного вивчення ділянки надр | Комплекс | 80,0 | Власні кошти | 1 кв 2020 р- 1 кв. 2021 р |
| 9 | Геолого-економічна оцінка ДКЗ України експлуатаційних запасів; Затвердження запасів корисної копалини у ДКЗ України | 1 | за окремою угодою | Власні кошти | 2 кв 2021 р |

Позиція №6

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки,

глини Черленівської ділянки

| Види робіт та витрат | Обсяги робіт | Орієнтовна вартість робіт, грн | Строк проведення робіт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | початок | кінець |
| Отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промисловою розробкою | - дозвіл на користування надрами | Згідно вартості дозволу | IV кв. 2016 р. | I кв. 2017 р |
| I етап. Підготовчий період |
| Реєстрація робіт за формою 3-гр. Укладання угод на геологічне вивчення, складання плану робіт | Форма 3-гр, угоди, план робіт | 2 000 | I кв. 2017 р | II кв.2017 р |
| Складання проекту на геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промислову розробку | Проект, кошторис | 40 000 | II кв. 2017 р | III кв.2017 р |
| II етап. Геологорозвідувані роботи із вивчення ділянки* |
| - топографічна зйомка ділянки, планово-висотна прив’язка свердловин, розчисток. Результати: Топографічна карта родовища, каталог координат гірничих виробок | Площа зйомки – 8-9 га | 25 000 | III кв. 2017 р | IV кв. 2018 р |
| - Буріння пошукових та розвідувальних свердловин із опробуванням, - Відбір проб із метою якісної та радіаційно-гігієнічної оцінки цегельної сировини, - Комплекс польвох геологічних, геофізичних та гідрогеологічних робіт -Результати: Журнал геологічного опису ділянки родовища і кар’єру. Журнал опробування. Геологічна карта родовища. | Орієнтовно 10-12 свердлов., глибиною 20-25 м; 40-50 проб | 120 000 | III кв. 2017 р | IV кв. 2018 р |
| Лабораторні роботи, технологічні і напівзаводські дослідження. Результати: Звіт за результатами лабораторних робіт. | Виконання аналізів проб, технологічні дослідження | 90 000 | IV кв. 2017 р | II кв. 2019 р |
| Попередня геолого-економічна оцінка родовища. Результати: Звіт за результатами попередньої геолого- економічної оцінки. Протокол НТР про доцільність виконання ДПР. | 30 000 | I кв. 2019 р | II кв. 2019 р |
| III етап. Дослідно-промислова розробка** |
| Дослідно-промислова розробка (ДПР) | Згідно проекту на дослідно-промислову розробку | 200 000 | II кв. 2018 р | II кв. 2021 р |
| IV етап. Камеральні роботи |
| Обробка геологічної документації, результатів лабораторних, технологічних випробувань та дослідно-промислової розробки. Результат: Складання геологічного звіту, підготовка матеріалів до виконня розрахунків ТЕО постійних кондицій. | 40 000 | II кв. 2019 р | III кв. 2021 р |
| V етап. Техніко-економічне обгрунтування (ГЕО-1) |
| Складання ТЕО постійних кондицій. Результати: Розгляд і затвердження матеріалів ТЕО. | 40 000 | III кв. 2021 | IV кв. 2021 р |
| VI етап. Оформлення звіту, підготовка його та подання на експертизу у ДКЗ України. Результати:Геологічний звіт, текстові і графічні додатки | 80 000 | III кв. 2021 | IV кв. 2021 р |
| VII етап. Експертиза та затвердження запасів |
| Затвердження запасів глин у ДКЗ України. Результат: Протокол ДКЗ України | 150 000 | IV кв. 2021 р | I кв. 2022 |

Примітки:

*Геологорозвідувальні роботи із вивчення ділянки виконуються згідно вимог Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих матеріалів. ДКЗ України.

**Дослідно-промислова розробка буде виконуватися згідно Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення.

Джерело фінансування:

Роботи з геологічного вивчення надр та дослідно-промислової розробки будуть виконуватися за кошти ПП “Черленівський цегляний завод”.

Позиція №7

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки,

питних підземних вод водозабору в с. Кам’янече (свердловина б/н)

| №№ п/п | Види робіт | Обсяги робіт | Вартість робіт (тис. грн.) | Джерело фінансування | Строк проведення робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | 1 | За розрахунками | Власні кошти | IV кв. 2016 |
| 2 | Складання проектно-кошторисної документації попередньої та детальної розвідки | 1 | За договором | Власні кошти | I кв. 2017 |
| 3 | Складання проекту дослідно-промислової розробки | 1 | За договором | Власні кошти | II- III кв. 2017 |
| 4 | Дослідно-промислова розробка |  | За договором | Власні кошти | IV кв. 2017 - IV кв. 2020 |
| 5 | Дослідно-фільтраційні роботи: комплексні гідродинамічні та гідрохімічні спостереження за дебітом водовідбіру та рівнем підземних вод |  | За договором | Власні кошти | IV кв. 2017 - IV кв. 2020 |
| 6 | Лабораторні дослідження: проведення фізико-хімічних та бактереологічних досліджень, вивчення якісного складу підземних вод, визначення радіаційної якості підземних вод |  | За договором | Власні кошти | IV кв. 2017 - IV кв. 2020 |
| 7 | Камеральні роботи: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій | 1 | За договором | Власні кошти | I-II кв. 2021 |
| 8 | Геолого-економічна оцінка ДКЗ України експлуатаційних запасів; затвердження запасів корисних копалин в ДКЗ України | 1 | За розрахунками ДКЗ України на момент затвердження запасів | Власні кошти | III-IV кв. 2021 |