Додаток 2

до Програми

Завдання і заходи з виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року

| Найменування завдання за видами мінеральної сировини та ГРР | Показники, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обсяги фінансування державний бюджет, млн грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | І етап | ІІ етап | ІІІ етап |  |  |  |  |  | IV етап |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011-2012 | 2013-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ІІІ етап | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | IV етап | Разом |
| 1. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приріст запасів вуглеводнів (нафта, газ, газоконденсат), млн т у. п. | 19,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,1 |
|  | 819,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819,44 |
| Підготовка ресурсів вуглеводнів, млн т у. п. | 22,3 | 11,4 | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 168,70 |
|  | 0,0 | 307,44 | 110,0 | 107,0 | 104,4 | 102,1 | 100,2 | 523,7 | 88,5 | 93,2 | 97,9 | 102,8 | 107,9 | 490,3 | 1321,44 |
| Приріст ресурсів і запасів вугілля, торфу, млн т у. п. | 31,1 | 65,8 |  | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 21,2 | 6,0 | 6,0 | 60, | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 82,3 |
|  | 34,34 | 32,18 | 30,00 | 31,50 | 33,10 | 34,70 | 36,40 | 165,70 | 38,20 | 40,10 | 42,10 | 44,20 | 46,40 | 211,00 | 443,22 |
| Приріст ресурсів і запасів урану, умовних одиниць | 0,9 | 5,6 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 15,5 |
|  | 29,95 | 45,62 | 30,00 | 31,50 | 33,10 | 34,70 | 36,40 | 165,70 | 38,20 | 40,10 | 42,10 | 44,20 | 46,40 | 211,00 | 452,27 |
| Підготовка ресурсів нетрадиційних джерел газу, млн т у. п. | - | 0,1 | - | - | - | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | 90,1 |
|  | - | - | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 250,00 | 90,00 | 94,50 | 99,20 | 104,20 | 109,40 | 497,30 | 747,30 |
| Разом за розділом 1 | 883,73 | 385,24 | 200 | 210 | 220,6 | 231,5 | 243 | 1105,1 | 254,9 | 267,9 | 281,3 | 295,4 | 310,1 | 1409,6 | 3783,67 |

продовження додатка 2

| 2. МЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приріст ресурсів і запасів руд чорних металів, млн т | - | - | 6,45 | 6,70 | 7,10 | 7,45 | 7,80 | 35,5 | 8,20 | 8,60 | 9,05 | 9,50 | 9,95 | 45,3 | 80,8 |
|  | 1,12 | 3,70 | 12,8 | 13,44 | 14,11 | 14,80 | 15,54 | 70,69 | 16,32 | 17,13 | 18,00 | 18,90 | 19,80 | 90,15 | 165,66 |
| Приріст ресурсів і запасів руд кольорових та легуючих металів, млн т | 3,756 | 4,1 | 5,75 | 6,20 | 6,85 | 7,46 | 7,55 | 33,81 | 7,60 | 7,82 | 8,05 | 8,15 | 8,75 | 40,37 | 82,04 |
|  | 9,98 | 15,15 | 11,75 | 12,34 | 12,95 | 13,6 | 14,28 | 64,92 | 15,00 | 15,75 | 16,54 | 17,36 | 18,23 | 82,88 | 172,93 |
| Приріст ресурсів і запасів руд рідкісних та рідкісноземельних металів, тис. т | 7,243 | 207,4 | 17,00 | 17,75 | 18,20 | 19,60 | 21,00 | 93,55 | 21,20 | 22,00 | 22,60 | 23,00 | 23,75 | 112,55 | 533,293 |
|  | 5,97 | 6,25 | 28,25 | 29,66 | 31,14 | 32,7 | 34,33 | 156,08 | 36,00 | 37,85 | 39,74 | 41,73 | 43,81 | 199,13 | 367,43 |
| Приріст ресурсів і запасів руд благородних металів, т | 50,00 | 2,1 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 12,00 | 12,20 | 38, 45 | 17,80 | 20,00 | 22,50 | 23,50 | 24,00 | 107,8 | 198,35 |
|  | 20,0 | 19,50 | 17,20 | 18,6 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 95,80 | 22,05 | 23,15 | 24,31 | 25,52 | 26,80 | 121,83 | 257,13 |
| Разом за розділом 2 | 37,07 | 44,6 | 70 | 74,04 | 77,2 | 81,1 | 85,15 | 387,49 | 89,37 | 93,88 | 98,59 | 103,51 | 108,64 | 493,99 | 963,15 |
| 3. НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приріст ресурсів і запасів сировини для металургії (флюсової сировини), млн т | 1,96 | 0,4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 152,36 |
|  | 1,47 | 0,32 | 15 | 15,75 | 16,54 | 17,36 | 18,23 | 82,88 | 19,14 | 20,1 | 21,11 | 22,16 | 23,27 | 105,78 | 190,45 |
| Приріст ресурсів і запасів вогнетривкої і формувальної сировини, млн т | 5,097 | 30,4881 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 75,59 |
|  | 4,06 | 4,12 | 4 | 4,2 | 4,41 | 4,63 | 4,86 | 22,1 | 5,11 | 5,36 | 5,63 | 5,91 | 6,21 | 28,21 | 58,49 |
| Приріст ресурсів і запасів руд агрохімічної сировини, млн т | 0,1 | 53 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 193,1 |
|  | 2,96 | 3,46 | 14 | 14,7 | 15,44 | 16,21 | 17,02 | 77,36 | 17,87 | 18,76 | 19,7 | 20,68 | 21,72 | 98,73 | 182,51 |

продовження додатка 2

| Приріст ресурсів і запасів бурштину, т | 2,84 | 4,7749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,52 | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,92 |
| Приріст ресурсів п’єзооптичної сировини та супутніх самоцвітів, кг | 200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
|  | 3,92 | 7,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 11,09 |
| Приріст ресурсів виробного каміння, куб. м | 185 | 235,3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 2420,3 |
|  | 0 | 1,41 | 2 | 2,1 | 2,21 | 2,32 | 2,43 | 11,05 | 2,55 | 2,68 | 2,81 | 2,95 | 3,1 | 14,1 | 26,56 |
| Приріст ресурсів і запасів будівельних матеріалів та інших нерудних корисних копалин, млн куб. м. | 15,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,33 |
|  | 3,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,15 |
| В’яжуча сировина (опоки), млн. т | - | 16,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,6 |
|  | - | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,90 |
| Разом за розділом 3 | 18,08 | 21,78 | 35 | 36,75 | 38,6 | 40,52 | 42,54 | 193,41 | 44,67 | 46,9 | 49,25 | 51,7 | 54,3 | 246,82 | 480,09 |
| 4. Гідрогеологічні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пошуки підземних вод, буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин на підземні воду, тис. м3 / рік і ліквідаційний тампонаж | 4743 | 2892 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1900 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 11535 |
|  | 30,61 | 30,04 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 55,0 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 69,0 | 184,65 |

продовження додатка 2

| Разом за розділом 4 | 30,61 | 30,04 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 55,0 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 69,0 | 184,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Геологічні Регіональні, геофізичні та інші дослідження території України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Геологічне картування у м-бі 1:200 000 і 1:50 000, тис. кв. км | 18,9 | 22,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 13 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 13 | 67,7 |
|  | 27,5 | 78,4 | 26 | 27,3 | 28,67 | 30,1 | 31,6 | 143,67 | 33,18 | 34,84 | 36,58 | 38,41 | 40,33 | 183,34 | 432,91 |
| Геологопрогнозне картування, тис. кв. км | 1,45 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 4,45 |
|  | 16,6 | 0,12 | 3 | 3,15 | 3,31 | 3,47 | 3,65 | 16,58 | 3,83 | 4,02 | 4,22 | 4,43 | 4,65 | 21,15 | 54,45 |
| Підготовка геофізичних основ під геологічну зйомку в м-бі 1:50 000 і 1:200 000, тис. кв. км | 5,2 | 5,46 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | 14,66 |
|  | 20,82 | 20,06 | 4 | 4,2 | 4,41 | 4,63 | 4,86 | 22,1 | 5,11 | 5,36 | 5,63 | 5,91 | 6,21 | 28,22 | 91,2 |
| Гідрогеологічне картування в м-бі 1: 200 000, тис. кв. км | 11,4 | 4,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,5 | 22,9 |
|  | 8,72 | 8,3 | 7 | 7,35 | 7,72 | 8,1 | 8,51 | 38,68 | 8,93 | 9,38 | 9,85 | 10,34 | 10,86 | 49,36 | 105,06 |
| Геологічна зйомка шельфу морів, тис. кв. км | 2,7 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 | 6,5 |
|  | 2,36 | 3,18 | 2 | 2,1 | 2,21 | 2,32 | 2,43 | 11,06 | 2,55 | 2,68 | 2,81 | 2,95 | 3,1 | 14,09 | 30,69 |
| Підготовка і видання карт, комплект | 22 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 97 |

продовження додатка 2

|  | 5,74 | 6,42 | 3 | 3,15 | 3,31 | 3,47 | 3,65 | 16,58 | 3,83 | 4,02 | 4,22 | 4,43 | 4,65 | 21,15 | 49,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моніторинг підземних вод, переоцінка прогнозних і перспективних ресурсів та експлуатаційних запасів підземних вод ЕГП і геохімічного стану ландшафтів, спостережні пункти | 422 | 1408 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 6830 |
|  | 46,78 | 100,30 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 165 | 38,5 | 41 | 42 | 44,5 | 47 | 213 | 525,09 |
| Разом за розділом 5 | 128,52 | 216,78 | 75 | 78,75 | 82,63 | 86,59 | 90,7 | 413,67 | 95,93 | 101,3 | 105,31 | 110,97 | 116,8 | 530,31 | 1289,29 |
| 6. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ | 18,76 | 36,92 | 70,00 | 74,00 | 77,00 | 81,00 | 85,00 | 387,00 | 89,00 | 94,00 | 98,00 | 103,00 | 108,00 | 492,00 | 934,68 |
| 7. Державний моніторинг використання та охорони надр | 20,84 | 51,82 | 40,00 | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 220,00 | 51,00 | 54,00 | 56,00 | 59,00 | 62,00 | 282,00 | 574,66 |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | 1137,62 | 787,15 | 500 | 526,04 | 551,03 | 578,21 | 606,39 | 2761,67 | 637,37 | 670,98 | 702,45 | 738,08 | 774,84 | 3523,72 | 8210,16 |