Додаток

до наказу Держгеонадр

від 23.06.2017  № 290

# П Л А Н проведення перевірок виконання державними підприємствами, які входять до сфери управління Держгеонадр України державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень на третій квартал 2017 року

№ п\п; Найменування галузі, регіонів чи об'єктів перевірки; Найменування організацій і підприємств, що здійснюють геологорозвідувальні роботи чи розробку родовищ.; Основні задачі перевірки, обґрунтованість; Стадії геологорозвідувальних робіт; Терміни перевірки; Виконавець (з залученням). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; Кольорові та рідкісні метали Титан Пошукові роботи Пошуки титану Янтарнівської перспективної площі; ДРГП «Донецькгеологія»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність пошукових робіт; Пошукові роботи на титан Термін проведення – IV.2012-III 2017; липень .; Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК»). 2; Неметали Глини бентонітові Пошуки та пошуково-оцінювальні роботи на бентонітові глини у межах Привільської перспективної площі; ДРГП «Донецькгеологія»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність пошукових та пошуково-оцінювальних робіт; Пошукові та пошуково-оцінювальні роботи на бентонітові глини з метою оцінки промислової цінності . Термін проведення – IV.2012-III 2018; липень; Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК»). 3; Нафта і газ. Тематичні роботи Тематичні роботи з перегляду геолого-геофізичної інформації по Городоцькій площі Більче-Волицької зони. У-12-291/11; ДГП “Укргеофізика”; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення тематичних робіт з перегляду геолого-геофізичної інформації по Городоцькій площі Більче-Волицької зони.; Аналіз та узагальнення геолого-геофізичних матеріалів з метою уточнення геологічної будови та визначення подальших напрямків геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. Продовження обробки і інтерпретації геолого-геофізичних матеріалів. Складання звіту. Термін проведення – ІУ.2012-ІІІ.2017; липень; Західний міжрегіональний відділ (ДО «Західна ТІДГК»). 4; Кам’яне вугілля Поповнення і вдосконалення ГІС «Вугілля», адаптація сучасних геоінформаційних технологій для вирішення завдань при проведенні ГГР на кам’яне вугілля У-08-132/3 Титул 552; ДП „Західукргеологія“; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність оцінки поповнення і вдосконалення ГІС «Вугілля», адаптація сучасних геоінформаційних технологій для вирішення завдань при проведенні ГГР на кам’яне вугілля; Поповнення геологічної інформаційної системи ГІС «Вугілля» матеріалами ГГР. Розширення її функціональних можливостей. Термін проведення – ІІІ.2007-ІУ.2018; липень; Західний міжрегіональний відділ (ДО «Західна ТІДГК»). 5; Неметали Тематичні роботи Переоцінка прогнозних та перспективних ресурсів неметалевих корисних копалин; «СхідДРГП»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність тематичних робіт; Тематичні роботи з метою переоцінки прогнозних та перспективних ресурсів неметалевих корисних копалин Луганської області. Термін проведення – IV.2015-IV 2017; серпень; Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК»). 6; Гідрогеологічні роботи Ведення ДВК, державного обліку використання підземних вод, моніторинг ресурсів иа запасів підземних вод в межах Луганської області; «СхідДРГП»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність гідрогеологічних робіт; Гідрогеологічні роботи з метою обліку використання підземних вод території Луганської області.; серпень; Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК»). 7; Регіональні зйомки Геологічне довивчення площі м-бу 1:200 000 та підготовка до видання комплекту Держгеолкарти-200 території аркуша М-34-ХХХ (Стрий). У-07-42/8 Титул 545; ДП „Західукргеологія“; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення геологічного довивчення площі м-бу 1:200 000 та підготовка до видання комплекту Держгеолкарти-200 території аркуша М-34-ХХХ (Стрий); Формування бази даних фактичного матеріалу. Камеральні та лабораторні роботи. Термін проведення – ІІІ.2006-ІУ.2018; серпень; Західний міжрегіональний відділ (ДО «Західна ТІДГК»). 8; Регіональні зйомки Геологічне довивчення площі масштабу 1:200 000 аркушу М-36-ХХХV (Дніпродзержинськ) Реєстр № У-07-172/1. титул 4704; КП «Південукргеологія»»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність робіт; Камеральні роботи – узагальнення, обробка матеріалів, підготовка розділів текстової частини звіту, спеціалізованих та геологічних карт. Складання остаточного звіту з ГДП-200. Термін проведення – IV 2007 – IV 2017; серпень; Південний міжрегіональний відділ, (ДО «Південна ТІДГК»). 9; Інженерно-геологічні роботи Моніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в межах території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей з метою геологічного забезпечення УІAC HC та протизсувних заходів. У-12-301/4 Титул 474.; «Причорномор ДРГП»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність робіт; Проведення робіт з моніторингу поширення та розвитку екзогенних геологічних процесів (ЕГП): дешифрування космознімків, маршрутні візуальні спостереження на окремих ділянках ІІ категорії: морського узбережжя та ерозійних долин; спостереження за ступенем активізації абразійно-зсув-них процесів; інспекційні виїзди на ділянки можливого виникнення надзвичайних ситуацій; поповнення бази даних геологічного забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з надзвичайних ситуацій (УІАС НС) по зсувах та підтопленню. Підготовити щорічний інформаційний звіт за результатами робіт попереднього року та надати до ДНВП «Геоінформ України», органів місцевого самоврядування, управлінь з надзвичайних ситуацій та природоохоронних установ. Термін проведення - ІII 2012- ІII 2017; серпень; Азово-Чорноморський міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК). 10; Регіональні зйомки Складання комплексних цільових ландшафтно-геохімічних карт масштабу 1:500000 для геологічних досліджень Волино-Поділь-ської і Скифскої плит, Причорноморської і Дніпровсько-Донець-кої западин, складчастих споруд території України; ДП «Українська геологічна компанія»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність регіональних зйомочних робіт; Складання ландшафтно-геохімічних карт масштабу 1:500000 для забезпечення геологічних досліджень території України.; вересень; Східний міжрегіональний відділ, ДО «Донецька ТІДГК». 11; Вугілля Створення регіональної бази даних сейсморозвідки на шахтних полях Донбасу; ДГП «Укргеофізика»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність узагальнюючих робіт.; Формування файлів цифрової інформації по матеріалах сейсмічних досліджень Термін проведення – III 2012- IV2018; вересень; Східний міжрегіональний відділ, ДО «Донецька ТІДГК». 12; Регіональні зйомки Кореляція неогенових вулканічних комплексів Закарпатського прогину і Східно-Словацької депресії. У-08-132/8 Титул 109/07; ДП „Західукргеологія“; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення робіт з кореляції неогенових вулканічних комплексів Закарпатського прогину і Східно-Словацької депресії.; Камеральні та лабораторні роботи. Термін проведення – ІІІ.2007-ІУ.2018; вересень; Західний міжрегіональний відділ ДО «Західна ТІДГК». 13; Регіональні зйомки Геологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 аркушу L-36-V (Нікополь) Реєстр № У-08-166/3 титул4801; КП «Південукргеологія»»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність робіт; Продовження ГДП-200 на площі 250 км2. Польові роботи: геологічні та гідро-геологічн і маршрути, скла-дання опорних стратигра-фічних розрізів, обстеження кар’єрів і водопунктів, буріння картувальних і гідрогео-логічної свердловин, випробувальні роботи. Лабораторні дослідження, камеральні роботи. Термін проведення – II 2008- IV 2017; вересень; Південний міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК»). 14; Гідрогеологічні роботи Введення ДВК, держаного обліку використання підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Титул 458; «Причорномор ДРГП»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність робіт; Проведення робіт з заповненням форм БД ДВК Д-205, ведення держаного обліку використання підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод, поповнення БД ДВК інформацією по водозаборах, данними з видобутку та використання підземних вод, результатами вивчення рівневого режиму і якості підземних вод. Інспектування спостережень, прокачування і опробування спостережних свердловин, лабораторні дослідження. Підготовити щорічний інформаційний звіт за результатами робіт попереднього року та надати до ДНВП «Геоінформ України», органів місцевого самоврядування, управлінь з надзвичайних ситуацій та природоохоронних установ. Термін проведення - ІV 2012- ІV 2017; вересень; Азово-Чорноморський міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК).