Додаток

до наказу Держгеонадр

від 24.01.2017 № 33

# П Л А Н Перевірок виконання державними підприємствами, які входять до сфери управління Держгеонадр України державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень на перше півріччя 2017 року

№ п\п; Найменування галузі, регіонів чи об'єктів перевірки; Найменування організацій і підприємств, що здійснюють геологорозвідувальні роботи чи розробку родовищ.; Основні задачі перевірки, обґрунтованість; Стадії геологорозвідувальних робіт; Терміни перевірки; Виконавець (з залученням). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Кольорові та рідкісні метали Титан Пошуково-оцінювальні роботи на ільменіт цирконові розсипи в межах Березівської та Юріївсько-Козіївської ділянок і пошукових робіт на Мар'янівскій ділянці. титул 260; ДП «Українська геологічна компанія»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність пошуково-оцінювальних робіт; Пошуково-оцінювальні роботи з метою встановлення доцільності постановки детальних розвідувальних робіт на ільменіт-цирконові розсипи . Термін проведення – III.2008-IV.2017; 1 кв. 2017 р.; Центральний міжрегіональний відділ (ДО «Центральна ТІДГК»). 2; Благородні метали Пошукові роботи на золото в межах Савранської металогенічної зони титул 207 У-12157/16; ДП «Українська геологічна компанія»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність робіт; Пошукові роботи з метою визначення доцільності постановки детальних розвідувальних робіт.. 1998-IV.2017; 1 кв. 2017 р; Центральний міжрегіональний відділ (ДО «Центральна ТІДГК». 3; Благородні метали Пошуково-оцінювальні роботи на золото в межах Новоселівської ділянки титул 4122; КП «Південукргеологія»»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність робіт; Пошуково-оцінювальні роботи з метою простеження золоторудного бруднення, оцінки для визначення доцільності постановки детальних розвідувальних робіт.; 1 кв. 2017; Південний міжре-гіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК»). 4; Буріння артезіанських свердловин Донецька область Пошуки питних підземних вод та буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин Донецькій області у 2077-2012рр. У-07-310/1; ДРГП «Донецькгеологія; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність пошукових робіт.; Пошукові роботи на питні підземні води та буріння розвідувально-експлуа-таційних свердловин для забезпечення населення Термін проведення – IV. 2007- IV.2 018; 1 кв. 2017р; Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК»). 5; Неметалічні корисні копалини Луганська область Пошуково-оцінювальні роботи з метою виявлення ділянок з корисними копалинами для виготовлення агрохімічної продукції (ком6плексних мінеральних добрив та меліорантів); СХІД ДРГП; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність пошуково-оцінювальних робіт.; Пошуково-оцінювальні роботи для визначення перспектив створення сировинної бази для створення комплексних добрив. Термін проведення – IV 2015- III.2018; 1кв. 2017; Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК»). 6; Вугілля, торф, сапропель, метан Пошуково-оцінювальні роботи з виявлення перспектив промислової вугленосності на Межівській площі У-12-304/2; ДРГП «Донецькгеологія»; Методика виконання, якість та ефективність пошуково-оцінюваль-них робіт на вугілля; Пошуково-оцінювальні роботи з метою визначення перспектив нарощування сировинної бази кам’яного вугілля у Західному Донбасі. Термін проведення – IV. 2012-III.2017.; 1 кв. 2017р; Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК»). 7; Нафта і газ Формування та експлуатація документальної бази даних із неопублікованих джерел геологічної інформації України Шифр 35/05; ДНВП «Геоінформ України»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність тематичних робіт; Тематичні роботи з метою поповнення інформаційної бази даних. Термін проведення - IV. 2005-III.2017.; 2 кв. 2017р; Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК»). 8; Нафта і газ Донбас Комплексні геофізичні дослідження Новоахтирської площі Північного Донбасу У-05-125/5; ДГП «Укргеофізика»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність геофізичних досліджень на Новоахтирській площі; Комплексні геофізичні дослідження з метою підготовки ділянок Новоахтирської площі для постановки буріння. Термін проведення - IV; 2 кв. 2017р; Південний міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК»). 9; Вугілля, торф, сапропель, метан Центральний Донбас Пошуки перспективних покладів газу-метану у межах Дзержинської площі; ДРГП «Донецькгеологія»; Методика виконання, якість та ефективність пошукових на газ-метан вугільних родовиш; Пошукові роботи з метою визначення перспектив нарощування сировинної бази газу метану вугільних родовищ у межах Дзержинської площі Центрального Донбасу. Термін проведення – IV. 2012-III.2017.; 2 кв. 2017р; Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК»). 10; Кольорові та рідкісні метали Титан Донецька область Пошуково-оцінювальні роботи на комплексні ванадійвміщуюючі титаномагнетитові руди в межах Покрово-Киріївської структури; КП «Південукргеологія»; Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність пошуково-оцінювальних робіт на титан і супутні корисні компоненти; Пошуково-оцінювальні роботи з метою визначення перспектив Покрово-Киріївської структури для постановки подальших розвідувальних робіт на комплексні ванадійвміщуюючі титаномагнетитові руди. Термін проведення – II. 2012-IV.2017.; 2 кв. 2017; Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК»). 11; Кольорові та рідкісні метали Нікель, мідь Пошукові роботи на мідно-нікелеве зруднення в межах Варварівської ділянки титул 4121; КП «Південукргеологія»; Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність пошукових робіт на нікель та мідь; Пошукові роботи з метою визначення перспектив Варварівської ділянки для постановки подальших розвідувальних робіт на нікель та мідь . Термін проведення – II. 2012-IV.2017.; 2 кв. 2017; Південний міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК»). 12; Кольорові та рідкісні метали Нікель, мідь Ревізійні роботи Ревізійні роботи з оцінки нікеленосності Східно-Криворізького інтрузивного поясу титул 2901; КП «Південукргеологія»; Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність ревізійних робіт на нікелеве зруднення; Ревізійні роботи з метою визначення перспектив нікеленосності Східно-Криворізького інтрузивного поясу Термін проведення – II. 2012-IV.2017.; 2 кв. 2017; Південний міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК»). 13; Буріння артезіанських свердловин Розробка оптимального комплексу не руйнуючих методів пошуків питних підземних вод та буріння розвідувально-експлуатацінйих свердловин на воду в Житомирській області та окремих об’єктів в м. Киїів, у Винницькій, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях; УкрДГРІ; Доцільність постановки робіт, достовірність, повнота та якість отриманої інформації для створення банку даних.; Наукове супроводження геологорозвідувальних робіт на нафту і газ з метою узагальнення та збору геолого-геофізичної інформації для зберігання в \ банку даних; 2 кв. 2017; Центральний міжрегіональний відділ (ДО «Центральна ТІДГК»). 14; Нафта і газ Пошуки покладів нафти і газу на Токарській площі У-08-269/1; НАК «Надра України»; Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність пошукових робіт на нафту і газ; Пошукові роботи з метою визначення перспектив нафтогазоносності Токарської площі . Термін проведення – III. 2007-IV.2018; 1 кв.2017; Північний міжрегіональний відділ (ДО «Північно-Східна ТІДГК»). 15; Нафта і газ Пошуки покладів нафти і газу на Перевозівській площі У-12-234/12; НАК «Надра України»; Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність пошукових робіт на нафту і газ; Пошукові роботи з метою визначення перспектив нафтогазоносності Перевозівської площі . Термін проведення – III. 2012-II.2017; 1 кв.2017; Північний міжрегіональний відділ (ДО «Північно-Східна ТІДГК»). 16; Нафта і газ Виявлення сланцевих товщ для видобування сланцевого газу в Східному нафтогазоносному регіоні України шляхом стратиграфічного розчленування осадової товщі на основі визначення петрографічних та палеонтологічних особливостей умов осадконакопичення, пере обробки наявного геофізичного матеріалу У-12-211/2; НАК «Надра України»; Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність тематичних робіт на нафту і газ; Тематичні роботи з метою визначення перспектив нафтогазоносності сланцевих товщ Східного регіону України . Термін проведення – IV. 2011-IV.2016; 2 кв.2017; Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК»). 17; Нафта і газ Визначення перспективних ділянок пошуків покладів сланцевого газу з вивченням особливостей осадових порід, фільтраційно-ємнісних властивостей колекторів, вмісту розсіяної речовини та складу насичуючих флюїдів, гідрогеологічних, термобаричних умов Східного нафтогазоносного регіону У-12-211/3; НАК «Надра України»; Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність тематичних робіт на нафту і газ; Тематичні роботи з метою визначення перспектив нафтогазоносності сланцевих товщ Східного регіону України . Термін проведення – IV. 2011-IV.2016; 2 кв.2017; Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК»). 18; Нафта і газ Переінтерпретація матеріалів промислово-геофізичних досліджень по свердловинах, пробурених у минулі роки на території Східного нафтогазоносного регіону в межах діяльності НАК «Надра України» для визначення невиявлених раніше продуктивних пластів та обгрунтування додаткових пошуково-розвідувальних робіт на родовищах і перспективних площах на традиційні на нетрадиційні типи покладів нафти і газу.; НАК «Надра України»; Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність тематичних робіт на нафту і газ; Тематичні роботи з метою визначення перспектив нафтогазоносності на традиційні та нетрадиційні типи покладів нафти і газу Східного регіону України . Термін проведення – IV. 2011-IV.2016; 2 кв.2017; Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК»). 19; Кольрові та рідкісны метали Пошукові роботи на Аврамівському залишковому родовищі ільменіту; НАК «Надра України»; Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність пошукових робіт на ільменіт; Пошукові роботи з метою визначення перспектив Аврамівського залишкового родовища для постановки подальших розвідувальних робіт на ільменіт . Термін проведення – II. 2012-IV.2017.; 2 кв. 2017; Центральний міжрегіональний відділ (ДО «Центральна ТІДГК»). 20; Гідрогеологічні роботи Ведення АІС ДВК, державного обліку підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території Сумської, Харківської та Полтавської областей (2015-2021рр.); КП «Південукргеологія»; Дотримання методики виконання, якість та достовірність гідрогеологічних робіт; Гідрогеологічні роботи з метою державного обліку підземних, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод.; 2 кв.2017; Південний міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК»). 21; Гідрогеологічні роботи Ведення АІС ДВК, державного обліку підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території Дніпропетровської області (2015-2021рр.); КП «Південукргеологія»; Дотримання методики виконання, якість та достовірність гідрогеологічних робіт; Гідрогеологічні роботи з метою державного обліку підземних, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод.; 2 кв.2017; Південний міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК»). 22; Гідрогеологічні роботи Ведення АІС ДВК, державного обліку підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території Запорізької області (2015-2021рр.); КП «Південукргеологія»; Дотримання методики виконання, якість та достовірність гідрогеологічних робіт; Гідрогеологічні роботи з метою державного обліку підземних, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод.; 2 кв.2017; Південний міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК»). 23; Пошуки родовищ алмазів Пошуки алмазів у межах Кіровоградської, Зеленогайської та інших ділянок Кіровоградського блоку УЩ на площі 175 км2. шифр 37-(60)-69; КП «Кіровгеологія»; Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність пошукових робіт на алмази; Пошукові роботи з метою визначення перспектив Кіровоградського блоку УЩ для постановки подальших розвідувальних робіт на алмази. Термін проведення – II. 2006-IV.2018.; 2 кв. 2017; Центральний міжрегіональний відділ (ДО «Центральна ТІДГК». 24; Нафта і газ Буріння параметричних свердловин на Новосветлівських газових коуполах і Новоаннівській газоносній флексурі У-04\304/1; СхідДРГП; Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність буріння параметричних свердловин на структурах Північного Донбасу; Пошукові роботи з метою визначення перспектив Новосветлівських газових коуполів і Новоаннівської газоносної флексури для постановки подальших робіт на газ. Термін проведення – IV. 2005-IV.2018.; 2 кв. 2017; Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК»). 25; Пошуки родовищ алмазів. Геофізичні роботи з метою пошуків корінних джерел алмазів на Новотроицькій та Андріїській площах Західного Приазов'я У-11-372 (2) /6; ДГП «Укргеофізика»; Доцільність постановки, комплексність,б методика виконання, якість та ефективність випереджальних геофізичних робіт при пошуках алмазів; Геофізичні роботи з метою визначення перспектив алмазоносності Західного Приазов'я і визначення перспективних ділянок для постановки пошукових робіт Термін проведення – IIl. 2007-IV.2016.; 2 кв. 2017р.; Південний міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК»). 26; Буріння артезіанських свердловин Пошуки питних підземних вод і буріння розвідувальних свердловин в Кировоградській, Миколаївській, Дніпропетровської областях та на острові Змеїний Одеської області У-04-292/1 титул 201/3; ДГП «Укргеофізика»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність пошукових робіт.; Пошукові роботи на питні підземні води та буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин для забезпечення населення Термін проведення – IV. 2003- IV.2 019; 1 кв. 2017р; Північний міжрегіональний відділ (ДО «Північно-Східна ТІДГК»). 27; Нафта і газ Донбас Сейсморозвідувальні роботи на Північно-Маківської площі південно-східної частини ДДЗ У-01-274/14; ДГП «Укргеофізика»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність геофізичних досліджень на Північно –Макіївській площі; Сейсморозвідувальні роботи МСГТ з метою підготовки площі для глибокого буріння . Термін проведення – IV-2001- IV-2018; 2 кв. 2017р; Північний міжрегіональний відділ (ДО «Північно-Східна ТІДГК»). 28; Нафта і газ Донбас Регіональні сейсморозвідувальні дослідження МСГТ в межах південного борту північно-західної частини ДДЗ У-08-190/1; ДГП «Укргеофізика»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність регіональних геофізичних досліджень в межах південного борту північно-західної частини ДДЗ; Регіональні сейсморозвідувальні роботи МСГТ з метою виділення перспективних площ Термін проведення – II-2008-III-2018; 2 кв. 2017р; Північний міжрегіональний відділ (ДО «Північно-Східна ТІДГК»). 29; Інженерно-геологічні роботи Моніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в межах територій Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей з метою геологічного забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів. У-07-42/5 Титул 549.; ДП „Західукргеологія“; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення моніторингу поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в межах територій Івано-Франківсь-кої, Тернопільської та Чернівецької областей з метою геологічного забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів.; Ведення моніторингу ЕГП, облік ЕГП, дослідження активних проявів НЕГП, геологічне забезпечення УІАС НС, складання щорічного звіту. Термін проведення – ІУ.2006-ІУ.2017; 1 кв. 2017р; Західний міжрегіональний відділ (ДО «Західна ТІДГК»). 30; Непередбачені роботи Контрольно-ревізійні роботи та узагальнення і аналіз матеріалів з масових пошуків по території діяльності ДП „Західукргеологія“ станом на 01.10.2010 р. У-08-132/9; ДП „Західукргеологія“; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення контрольно-ревізійної роботи та узагальнення і аналіз матеріалів з масових пошуків по території діяльності ДП „Західукргеологія“ станом на 01.10.2010 р.; Приймання матеріалів з масових пошуків у сторонніх організаціях зі складанням відповідних актів згідно з графіком. Складання форми 10-ГР (аналіз статистичних даних) і зведеного плану. Перегляд і узагальнення геолого-геофізичних матеріалів по радіоактивних об’єктах. Проведення контрольно-ревізійних геолого-радіометричних маршрутів. Складання розділів з масових пошуків у проектах і звітах з різних тематик. Термін проведення – ІІІ.2007-ІУ.2017; 1 кв. 2017р; Західний міжрегіональний відділ (ДО «Західна ТІДГК»). 31; Нафта і газ Пошукові сейсморозвідувальні роботи МСГТ на Мостівській площі Більче-Волицької зони У-12-291/8; ДГП “Укргеофізика”; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення пошукових сейсморозвідувальних робіт МСГТ на Мостівській площі Більче-Волицької зони; Польові роботи. Поточна обробка отриманої інформації. Інтерпретація геолого-геофізичної інформації. Термін проведення – ІУ.2012-ІІІ.2017; 1 кв. 2017р; Західний міжрегіональний відділ (ДО «Західна ТІДГК»). 32; Кам’яне вугілля Оцінка прогнозних ресурсів метану вугленосних відкладів Львівсько-Волинського басейну на основі вивчення газогенераційних властивостей рослинної органічної речовини. У-05-120/2 Титул 542.; ДП „Західукргеологія“; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність оцінки прогнозних ресурсів метану вугленосних відкладів Львівсько-Волинського басейну на основі вивчення газогенераційних властивостей рослинної органічної речовини.; Аналіз стану вугільної бази з метою визначення промислових перспектив Львівсько-Волинського басейну та Закарпатської вугленосної площі. Складання звіту. Термін проведення – ІІ.2005-ІУ.2017; 2 кв. 2017р; Західний міжрегіональний відділ (ДО «Західна ТІДГК»). 33; Інженерно-геологічні роботи Моніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в межах території Закарпатської області з метою геологічного забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів. У-07-42/7 Титул 552/06.; ДП „Західукргеологія“; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення моніторингу поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в межах території Закарпатської області з метою геологічного забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів.; Ведення моніторингу ЕГП, облік ЕГП, дослідження активних проявів НЕГП, геологічне забезпечення УІАС НС, складання щорічного звіту. Термін проведення – ІУ.2006-ІУ.2017; 2 кв. 2017р; Західний міжрегіональний відділ (ДО «Західна ТІДГК»). 34; Регіональні зйомки Геологопрогнозне картування м-бу 1:25 000 в межах Рахівського рудного району. У-08-132/7 Титул 108/07.; ДП „Західукргеологія“; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення геологопрогнозного картування м-бу 1:25 000 в межах Рахівського рудного району.; Камеральні роботи зі складання геологічної та геологопрогнозної карт. Термін проведення – ІІІ.2007-ІІІ.2018; 2 кв. 2017р; Західний міжрегіональний відділ (ДО «Західна ТІДГК»).