Додаток

до наказу Держгеонадр

від 24.01.2017 № 33

П Л А Н Перевірок виконання державними підприємствами, які входять до сфери управління Держгеонадр України державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень на перше півріччя 2017 року

№ п\п Найменування галузі, регіонів чи об'єктів перевірки Найменування організацій і підприємств, що здійснюють геологорозвідувальні роботи чи розробку родовищ. Основні задачі перевірки, обґрунтованість Стадії геологорозвідувальних робіт Терміни перевірки Виконавець (з залученням) 1 2 3 4 5 6 1 Кольорові та рідкісні метали Титан Пошуково-оцінювальні роботи на ільменіт цирконові розсипи в межах Березівської та Юріївсько-Козіївської ділянок і пошукових робіт на Мар'янівскій ділянці. титул 260 ДП «Українська геологічна компанія» Обґрунтованість постановки, якість та ефективність пошуково-оцінювальних робіт Пошуково-оцінювальні роботи з метою встановлення доцільності постановки детальних розвідувальних робіт на ільменіт-цирконові розсипи . Термін проведення – III.2008-IV.2017 1 кв. 2017 р. Центральний міжрегіональний відділ (ДО «Центральна ТІДГК») 2 Благородні метали Пошукові роботи на золото в межах Савранської металогенічної зони титул 207 У-12157/16 ДП «Українська геологічна компанія» Обґрунтованість постановки, якість та ефективність робіт Пошукові роботи з метою визначення доцільності постановки детальних розвідувальних робіт.. 1998-IV.2017 1 кв. 2017 р Центральний міжрегіональний відділ (ДО «Центральна ТІДГК» 3 Благородні метали Пошуково-оцінювальні роботи на золото в межах Новоселівської ділянки титул 4122 КП «Південукргеологія»» Обґрунтованість постановки, якість та ефективність робіт Пошуково-оцінювальні роботи з метою простеження золоторудного бруднення, оцінки для визначення доцільності постановки детальних розвідувальних робіт. 1 кв. 2017 Південний міжре-гіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК») 4 Буріння артезіанських свердловин Донецька область Пошуки питних підземних вод та буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин Донецькій області у 2077-2012рр. У-07-310/1 ДРГП «Донецькгеологія Обґрунтованість постановки, якість та ефективність пошукових робіт. Пошукові роботи на питні підземні води та буріння розвідувально-експлуа-таційних свердловин для забезпечення населення Термін проведення – IV. 2007- IV.2 018 1 кв. 2017р Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК») 5 Неметалічні корисні копалини Луганська область Пошуково-оцінювальні роботи з метою виявлення ділянок з корисними копалинами для виготовлення агрохімічної продукції (ком6плексних мінеральних добрив та меліорантів) СХІД ДРГП Обґрунтованість постановки, якість та ефективність пошуково-оцінювальних робіт. Пошуково-оцінювальні роботи для визначення перспектив створення сировинної бази для створення комплексних добрив. Термін проведення – IV 2015- III.2018 1кв. 2017 Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК») 6 Вугілля, торф, сапропель, метан Пошуково-оцінювальні роботи з виявлення перспектив промислової вугленосності на Межівській площі У-12-304/2 ДРГП «Донецькгеологія» Методика виконання, якість та ефективність пошуково-оцінюваль-них робіт на вугілля Пошуково-оцінювальні роботи з метою визначення перспектив нарощування сировинної бази кам’яного вугілля у Західному Донбасі. Термін проведення – IV. 2012-III.2017. 1 кв. 2017р Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК») 7 Нафта і газ Формування та експлуатація документальної бази даних із неопублікованих джерел геологічної інформації України Шифр 35/05 ДНВП «Геоінформ України» Обґрунтованість постановки, якість та ефективність тематичних робіт Тематичні роботи з метою поповнення інформаційної бази даних. Термін проведення - IV. 2005-III.2017. 2 кв. 2017р Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК») 8 Нафта і газ Донбас Комплексні геофізичні дослідження Новоахтирської площі Північного Донбасу У-05-125/5 ДГП «Укргеофізика» Обґрунтованість постановки, якість та ефективність геофізичних досліджень на Новоахтирській площі Комплексні геофізичні дослідження з метою підготовки ділянок Новоахтирської площі для постановки буріння. Термін проведення - IV 2 кв. 2017р Південний міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК») 9 Вугілля, торф, сапропель, метан Центральний Донбас Пошуки перспективних покладів газу-метану у межах Дзержинської площі ДРГП «Донецькгеологія» Методика виконання, якість та ефективність пошукових на газ-метан вугільних родовиш Пошукові роботи з метою визначення перспектив нарощування сировинної бази газу метану вугільних родовищ у межах Дзержинської площі Центрального Донбасу. Термін проведення – IV. 2012-III.2017. 2 кв. 2017р Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК») 10 Кольорові та рідкісні метали Титан Донецька область Пошуково-оцінювальні роботи на комплексні ванадійвміщуюючі титаномагнетитові руди в межах Покрово-Киріївської структури КП «Південукргеологія» Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність пошуково-оцінювальних робіт на титан і супутні корисні компоненти Пошуково-оцінювальні роботи з метою визначення перспектив Покрово-Киріївської структури для постановки подальших розвідувальних робіт на комплексні ванадійвміщуюючі титаномагнетитові руди. Термін проведення – II. 2012-IV.2017. 2 кв. 2017 Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК») 11 Кольорові та рідкісні метали Нікель, мідь Пошукові роботи на мідно-нікелеве зруднення в межах Варварівської ділянки титул 4121 КП «Південукргеологія» Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність пошукових робіт на нікель та мідь Пошукові роботи з метою визначення перспектив Варварівської ділянки для постановки подальших розвідувальних робіт на нікель та мідь . Термін проведення – II. 2012-IV.2017. 2 кв. 2017 Південний міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК») 12 Кольорові та рідкісні метали Нікель, мідь Ревізійні роботи Ревізійні роботи з оцінки нікеленосності Східно-Криворізького інтрузивного поясу титул 2901 КП «Південукргеологія» Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність ревізійних робіт на нікелеве зруднення Ревізійні роботи з метою визначення перспектив нікеленосності Східно-Криворізького інтрузивного поясу Термін проведення – II. 2012-IV.2017. 2 кв. 2017 Південний міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК») 13 Буріння артезіанських свердловин Розробка оптимального комплексу не руйнуючих методів пошуків питних підземних вод та буріння розвідувально-експлуатацінйих свердловин на воду в Житомирській області та окремих об’єктів в м. Киїів, у Винницькій, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях УкрДГРІ Доцільність постановки робіт, достовірність, повнота та якість отриманої інформації для створення банку даних. Наукове супроводження геологорозвідувальних робіт на нафту і газ з метою узагальнення та збору геолого-геофізичної інформації для зберігання в \ банку даних 2 кв. 2017 Центральний міжрегіональний відділ (ДО «Центральна ТІДГК») 14 Нафта і газ Пошуки покладів нафти і газу на Токарській площі У-08-269/1 НАК «Надра України» Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність пошукових робіт на нафту і газ Пошукові роботи з метою визначення перспектив нафтогазоносності Токарської площі . Термін проведення – III. 2007-IV.2018 1 кв.2017 Північний міжрегіональний відділ (ДО «Північно-Східна ТІДГК») 15 Нафта і газ Пошуки покладів нафти і газу на Перевозівській площі У-12-234/12 НАК «Надра України» Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність пошукових робіт на нафту і газ Пошукові роботи з метою визначення перспектив нафтогазоносності Перевозівської площі . Термін проведення – III. 2012-II.2017 1 кв.2017 Північний міжрегіональний відділ (ДО «Північно-Східна ТІДГК») 16 Нафта і газ Виявлення сланцевих товщ для видобування сланцевого газу в Східному нафтогазоносному регіоні України шляхом стратиграфічного розчленування осадової товщі на основі визначення петрографічних та палеонтологічних особливостей умов осадконакопичення, пере обробки наявного геофізичного матеріалу У-12-211/2 НАК «Надра України» Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність тематичних робіт на нафту і газ Тематичні роботи з метою визначення перспектив нафтогазоносності сланцевих товщ Східного регіону України . Термін проведення – IV. 2011-IV.2016 2 кв.2017 Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК») 17 Нафта і газ Визначення перспективних ділянок пошуків покладів сланцевого газу з вивченням особливостей осадових порід, фільтраційно-ємнісних властивостей колекторів, вмісту розсіяної речовини та складу насичуючих флюїдів, гідрогеологічних, термобаричних умов Східного нафтогазоносного регіону У-12-211/3 НАК «Надра України» Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність тематичних робіт на нафту і газ Тематичні роботи з метою визначення перспектив нафтогазоносності сланцевих товщ Східного регіону України . Термін проведення – IV. 2011-IV.2016 2 кв.2017 Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК») 18 Нафта і газ Переінтерпретація матеріалів промислово-геофізичних досліджень по свердловинах, пробурених у минулі роки на території Східного нафтогазоносного регіону в межах діяльності НАК «Надра України» для визначення невиявлених раніше продуктивних пластів та обгрунтування додаткових пошуково-розвідувальних робіт на родовищах і перспективних площах на традиційні на нетрадиційні типи покладів нафти і газу. НАК «Надра України» Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність тематичних робіт на нафту і газ Тематичні роботи з метою визначення перспектив нафтогазоносності на традиційні та нетрадиційні типи покладів нафти і газу Східного регіону України . Термін проведення – IV. 2011-IV.2016 2 кв.2017 Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК») 19 Кольрові та рідкісны метали Пошукові роботи на Аврамівському залишковому родовищі ільменіту НАК «Надра України» Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність пошукових робіт на ільменіт Пошукові роботи з метою визначення перспектив Аврамівського залишкового родовища для постановки подальших розвідувальних робіт на ільменіт . Термін проведення – II. 2012-IV.2017. 2 кв. 2017 Центральний міжрегіональний відділ (ДО «Центральна ТІДГК») 20 Гідрогеологічні роботи Ведення АІС ДВК, державного обліку підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території Сумської, Харківської та Полтавської областей (2015-2021рр.) КП «Південукргеологія» Дотримання методики виконання, якість та достовірність гідрогеологічних робіт Гідрогеологічні роботи з метою державного обліку підземних, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод. 2 кв.2017 Південний міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК») 21 Гідрогеологічні роботи Ведення АІС ДВК, державного обліку підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території Дніпропетровської області (2015-2021рр.) КП «Південукргеологія» Дотримання методики виконання, якість та достовірність гідрогеологічних робіт Гідрогеологічні роботи з метою державного обліку підземних, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод. 2 кв.2017 Південний міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК») 22 Гідрогеологічні роботи Ведення АІС ДВК, державного обліку підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території Запорізької області (2015-2021рр.) КП «Південукргеологія» Дотримання методики виконання, якість та достовірність гідрогеологічних робіт Гідрогеологічні роботи з метою державного обліку підземних, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод. 2 кв.2017 Південний міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК») 23 Пошуки родовищ алмазів Пошуки алмазів у межах Кіровоградської, Зеленогайської та інших ділянок Кіровоградського блоку УЩ на площі 175 км2. шифр 37-(60)-69 КП «Кіровгеологія» Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність пошукових робіт на алмази Пошукові роботи з метою визначення перспектив Кіровоградського блоку УЩ для постановки подальших розвідувальних робіт на алмази. Термін проведення – II. 2006-IV.2018. 2 кв. 2017 Центральний міжрегіональний відділ (ДО «Центральна ТІДГК» 24 Нафта і газ Буріння параметричних свердловин на Новосветлівських газових коуполах і Новоаннівській газоносній флексурі У-04\304/1 СхідДРГП Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність буріння параметричних свердловин на структурах Північного Донбасу Пошукові роботи з метою визначення перспектив Новосветлівських газових коуполів і Новоаннівської газоносної флексури для постановки подальших робіт на газ. Термін проведення – IV. 2005-IV.2018. 2 кв. 2017 Східний міжрегіональний відділ (ДО «Донецька ТІДГК») 25 Пошуки родовищ алмазів. Геофізичні роботи з метою пошуків корінних джерел алмазів на Новотроицькій та Андріїській площах Західного Приазов'я У-11-372 (2) /6 ДГП «Укргеофізика» Доцільність постановки, комплексність,б методика виконання, якість та ефективність випереджальних геофізичних робіт при пошуках алмазів Геофізичні роботи з метою визначення перспектив алмазоносності Західного Приазов'я і визначення перспективних ділянок для постановки пошукових робіт Термін проведення – IIl. 2007-IV.2016. 2 кв. 2017р. Південний міжрегіональний відділ (ДО «Південна ТІДГК») 26 Буріння артезіанських свердловин Пошуки питних підземних вод і буріння розвідувальних свердловин в Кировоградській, Миколаївській, Дніпропетровської областях та на острові Змеїний Одеської області У-04-292/1 титул 201/3 ДГП «Укргеофізика» Обґрунтованість постановки, якість та ефективність пошукових робіт. Пошукові роботи на питні підземні води та буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин для забезпечення населення Термін проведення – IV. 2003- IV.2 019 1 кв. 2017р Північний міжрегіональний відділ (ДО «Північно-Східна ТІДГК») 27 Нафта і газ Донбас Сейсморозвідувальні роботи на Північно-Маківської площі південно-східної частини ДДЗ У-01-274/14 ДГП «Укргеофізика» Обґрунтованість постановки, якість та ефективність геофізичних досліджень на Північно –Макіївській площі Сейсморозвідувальні роботи МСГТ з метою підготовки площі для глибокого буріння . Термін проведення – IV-2001- IV-2018 2 кв. 2017р Північний міжрегіональний відділ (ДО «Північно-Східна ТІДГК») 28 Нафта і газ Донбас Регіональні сейсморозвідувальні дослідження МСГТ в межах південного борту північно-західної частини ДДЗ У-08-190/1 ДГП «Укргеофізика» Обґрунтованість постановки, якість та ефективність регіональних геофізичних досліджень в межах південного борту північно-західної частини ДДЗ Регіональні сейсморозвідувальні роботи МСГТ з метою виділення перспективних площ Термін проведення – II-2008-III-2018 2 кв. 2017р Північний міжрегіональний відділ (ДО «Північно-Східна ТІДГК») 29 Інженерно-геологічні роботи Моніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в межах територій Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей з метою геологічного забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів. У-07-42/5 Титул 549. ДП „Західукргеологія“ Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення моніторингу поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в межах територій Івано-Франківсь-кої, Тернопільської та Чернівецької областей з метою геологічного забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів. Ведення моніторингу ЕГП, облік ЕГП, дослідження активних проявів НЕГП, геологічне забезпечення УІАС НС, складання щорічного звіту. Термін проведення – ІУ.2006-ІУ.2017 1 кв. 2017р Західний міжрегіональний відділ (ДО «Західна ТІДГК») 30 Непередбачені роботи Контрольно-ревізійні роботи та узагальнення і аналіз матеріалів з масових пошуків по території діяльності ДП „Західукргеологія“ станом на 01.10.2010 р. У-08-132/9 ДП „Західукргеологія“ Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення контрольно-ревізійної роботи та узагальнення і аналіз матеріалів з масових пошуків по території діяльності ДП „Західукргеологія“ станом на 01.10.2010 р. Приймання матеріалів з масових пошуків у сторонніх організаціях зі складанням відповідних актів згідно з графіком. Складання форми 10-ГР (аналіз статистичних даних) і зведеного плану. Перегляд і узагальнення геолого-геофізичних матеріалів по радіоактивних об’єктах. Проведення контрольно-ревізійних геолого-радіометричних маршрутів. Складання розділів з масових пошуків у проектах і звітах з різних тематик. Термін проведення – ІІІ.2007-ІУ.2017 1 кв. 2017р Західний міжрегіональний відділ (ДО «Західна ТІДГК») 31 Нафта і газ Пошукові сейсморозвідувальні роботи МСГТ на Мостівській площі Більче-Волицької зони У-12-291/8 ДГП “Укргеофізика” Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення пошукових сейсморозвідувальних робіт МСГТ на Мостівській площі Більче-Волицької зони Польові роботи. Поточна обробка отриманої інформації. Інтерпретація геолого-геофізичної інформації. Термін проведення – ІУ.2012-ІІІ.2017 1 кв. 2017р Західний міжрегіональний відділ (ДО «Західна ТІДГК») 32 Кам’яне вугілля Оцінка прогнозних ресурсів метану вугленосних відкладів Львівсько-Волинського басейну на основі вивчення газогенераційних властивостей рослинної органічної речовини. У-05-120/2 Титул 542. ДП „Західукргеологія“ Обґрунтованість постановки, якість та ефективність оцінки прогнозних ресурсів метану вугленосних відкладів Львівсько-Волинського басейну на основі вивчення газогенераційних властивостей рослинної органічної речовини. Аналіз стану вугільної бази з метою визначення промислових перспектив Львівсько-Волинського басейну та Закарпатської вугленосної площі. Складання звіту. Термін проведення – ІІ.2005-ІУ.2017 2 кв. 2017р Західний міжрегіональний відділ (ДО «Західна ТІДГК») 33 Інженерно-геологічні роботи Моніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в межах території Закарпатської області з метою геологічного забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів. У-07-42/7 Титул 552/06. ДП „Західукргеологія“ Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення моніторингу поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в межах території Закарпатської області з метою геологічного забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів. Ведення моніторингу ЕГП, облік ЕГП, дослідження активних проявів НЕГП, геологічне забезпечення УІАС НС, складання щорічного звіту. Термін проведення – ІУ.2006-ІУ.2017 2 кв. 2017р Західний міжрегіональний відділ (ДО «Західна ТІДГК») 34 Регіональні зйомки Геологопрогнозне картування м-бу 1:25 000 в межах Рахівського рудного району. У-08-132/7 Титул 108/07. ДП „Західукргеологія“ Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення геологопрогнозного картування м-бу 1:25 000 в межах Рахівського рудного району. Камеральні роботи зі складання геологічної та геологопрогнозної карт. Термін проведення – ІІІ.2007-ІІІ.2018 2 кв. 2017р Західний міжрегіональний відділ (ДО «Західна ТІДГК»)