Додаток

до наказу Держгеонадр

від 08.05.2019  № 150

# П Л А Н перевірок Східного міжрегіонального відділу щодо відповідності геологорозвідувальних робіт і наукових досліджень державним контрактам і замовленням, а також проектам проведення таких робіт, виконання державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень державними підприємствами на 2019 рік

№ п\п; Найменування галузі, регіонів чи об'єктів перевірки; Найменування організацій і підприємств, що здійснюють геологорозвідувальні роботи чи розробку родовищ; Основні задачі перевірки, обґрунтованість; Стадії геологорозвідувальних робіт; Терміни перевірки. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Неметалічні корисні копалини Каменесамоцвітна сировина Геолого-економічна оцінка перспективних ділянок каменесамоцвітної сировини на території Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Луганської областей (приріст 50 м3). Титул 6704 № У-9-256/11; КП «Південукргеологія»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність робіт з геолого-економічної оцінки перспективних ділянок каменесамоцвітної сировини.; Виконання геолого-економічної оцінки перспективних ділянок каменесамоцвітної сировини, виявлених на попередніх стадіях геологорозвідувальних робіт; оцінка перспективних ресурсів каменесамоцвітної сировини по категорії Р1 та підрахування запасів по категоріях С1 і С2 згідно ступеню геологічної вивченості ділянок. Термін проведення – 2007-2019; Травень. 2; Неметалічні корисні копалини Пошуки апатитових та ільменітових руд на Троянській і Тарасівській ділянках у Кіровоградській області Титул 205; ДП «Українська геологічна компанія»; Якість та ефективність пошукових робіт. Стан та повнота камеральної обробки польових матеріалів; Пошукові роботи з метою встановлення доцільності постановки детальних розвідувальних робіт. Термін проведення – II.2008-IV.2021; Липень. 3; Регіональні зйомки Створення банку первинної геохімічної інформації території діяльності ДП «Українська геологічна компанія». Титул 700; ДП «Українська геологічна компанія»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення тематичних робіт; Тематичні роботи з метою створення інформаційної бази даних. Термін проведення – I-2003- IV-2020; Липень. 4; Вугілля, торф, сапропель, метан Пошукові роботи Виявлення нетрадиційних газових покладів Західного та Південно-Західного Донбасу з метою підготовки об’єктів, перспективних для розробки програми проведення геологорозвідувальних робіт. № У-12-304/4; ДРГП «Донецькгеологія»; Методика виконання, якість та ефективність пошукових робіт з метою вивчення газоносності вуглевмісних товщ; Пошукові роботи з метою визначення перспектив газоносності на нетрадиційні типи покладів газу Західного та Південно-Західного Донбасу. Термін проведення – IV. 2012-IV.2020; Липень. 5; Непередбачені роботи Облік та аналіз результатів геологорозвідувальних робіт КП «Кіровгеологія» та масових пошуків, які проводяться на території України з метою прогнозу перспективних площ на уран, благородні та рідкісні метали. Титул 54-60; КП «Кіровгеологія»; Доцільність постановки, методика виконання, якість та ефективність тематичних робіт; Тематичні роботи з метою прогнозу перспективних площ на уран, благородні та рідкісні метали на території України. Термін проведення – IV. 2012 – IV.2022; Серпень. 6; Вугілля, торф, сапропель, метан Оцінка перспективних та прогнозних ресурсів вугілля стосовно нових умов господарювання У-08-276/1; СхідДРГП; Якість та ефективність пошукових робіт на вугілля, германій, метан Луганської області.; Пошукові роботи з метою геолого-економічної оцінки сировинної бази вугілля, германію та газу (метану) вугільних товщ.; Серпень. 7; Інженерно-геологічні роботи Моніторинг поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів та явищ (ЕГП) в межах території Луганської області з метою геологічного забезпечення УІАСНС та протизсувних заходів (2015-2021рр.); СхідДРГП; Якість та ефективність інженерно-геологічних робіт в межах Луганської області.; Інженерно-геологічні роботи з метою моніторингу інженерно-геологічних процесів та явищ.; Серпень. 8; Наукове супроводження робіт Створення нормативно-правового забезпечення з геологічного вивчення та використання надр. Тема 612; УкрДГРІ; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність тема-тичних робіт; Тематичні роботи Термін проведення – І.2003-ІV.2022; Вересень. 9; Наукове супроводження робіт Моніторинг геологічних пам’яток України. Тема 659; УкрДГРІ; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність тематичних робіт; Тематичні роботи з метою державного обліку геологічних пам’яток України, моніторингу їх стану, створення інформаційної бази даних. Термін проведення – І.2005-ІV.2020; Вересень. 10; Наукове супроводження робіт Розробка методики прогнозування локальних скупчень метану у вміщуючих породах вугільних родовищ Тема 539; УкрДГРІ; Якість та ефективність науково-дослідних та тематичних робіт; Тематичні дослідження з метою прогнозування скупчень в породах вугленосної товщі. Термін проведення – ІV.2007-ІV.2020; Вересень. 11; Гідрогеологічні роботи Ведення державного водного кадастру, державного обліку використання підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території Донецької області в 2012-2020 рр. № У-12-304/12; ДРГП «Донецькгеологія»; Дотримання методики виконання, якість та достовірність гідрогеологічних робіт по веденню державного водного кадаст-ру; Гідрогеологічні роботи з метою державного обліку підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод Термін проведення – III.2012-IV.2020; Жовтень. 12; Непередбачені роботи Оцінка Партизанського родовища урану зі складанням ТЕМ про доцільність проведення бурової розвідки. Титул 46-62; КП «Кіровгеологія»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність робіт; Оцінювальні роботи з метою визначення доцільності постановки детальної бурової розвідки родовища. Термін проведення – III. 2007 – IV.2020; Жовтень. 13; Гідрогеологічні роботи Ведення державного водного кадастру, державного обліку використання підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території Київської, Чернігівської та Житомирської областей. Титул 605; ДП «Українська геологічна компанія»; Дотримання методики виконання, повнота, якість та достовірність державного обліку підземних вод по свердловинах державного рівня на типових водозаборах.; Гідрогеологічні роботи з метою державного обліку підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод. Термін проведення – III.2006-IV.2023; Листопад. 14; Регіональні зйомки Геологічне довивчення масштабу 1:200000 та підготовка до видання комплекту Держгеолкарти-200 території аркуша M-35-XIV (Дубно). Титул 54; ДП «Українська геологічна компанія»; Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення комплексу робіт з геологічного довивчення площі аркуша М-35-XIV.; Польові та камеральні роботи зі складання та підготовки до видання комплекту Держгеолкарти-200. Термін проведення – IV.2008-IV.2020; Листопад. 15; Стандартизація і метрологія. Нормативно-методичне та метрологічне забезпечення робіт з геологічного вивчення надр та картографування. Тема 641; УкрДГРІ; Якість та ефективність тематичних та методичних робіт; Тематичні роботи. Термін проведення – І.2004-ІV.2020; Грудень. 16; Наукове супроводження робіт. Дослідження геологічної будови Дніпровсько-Донецького авлакогену з метою визначення перспективних об’єктів на газ ущільнених порід. Тема 536; УкрДГРІ; Якість та ефективність науково-дослідних та тематичних робіт; Термін проведення – І.2007-ІV.2022; Грудень.