

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

**НАКАЗ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| від  | 09 грудня | 2022 р. |  м. Київ | № | 442 |

*Про затвердження переліку ділянок надр,*

*спеціальні дозволи на користування якими*

*планується виставити на аукціон*

Відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 № 993 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836)*,* з метою проведення аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів,

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів, згідно з додатком № 1 до цього наказу.

2. Затвердити програми робіт по ділянках надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів, згідно з додатками № 2-10 до цього наказу.

3. Відділу аукціонної діяльності здійснити заходи щодо коригування переможцями аукціону строків проведення робіт у відповідних програмах робіт, які є невід’ємною частиною спеціальних дозволів на користування надрами, до моменту їх видачі.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**Голова Роман ОПІМАХ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1 до наказу Держгеонадрвід 09.12.2022 № 442 |

Перелік

ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва об’єкта користування** | **Вид****корисної копалини** | **Вид користування надрами** | **Місце розташування** |
| 1. | Ділянка Студита | граніт | геологічне вивчення, у т.ч. ДПР | Миколаївська область, Вознесенський район |
| 2. | Ділянка Карпихинська | бурштин | геологічне вивчення бурштиноносних надр, у т.ч. ДПР, з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) | Рівненська область, Сарненський район |
| 3. | Ділянка Рівненська-289 | бурштин | геологічне вивчення, у т.ч. ДПР | Рівненська область, Сарненський район |
| 4. | Ділянка Рівненська-347 | бурштин | геологічне вивчення, у т.ч. ДПР | Рівненська область, Сарненський район |
| 5. | Перлівське (Адабаське) родовище | граніт | видобування | Кіровоградська область, Новоукраїнський район |
| 6. | Меденицька ділянка | торф | геологічне вивчення, у т.ч. ДПР | Львівська область, Стрийський та Дрогобицький райони |
| 7. | Ділянка Рівненська-724 | бурштин | геологічне вивчення бурштиноносних надр, у т.ч. ДПР, з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) | Рівненська область, Сарненський район |
| 8. | Ділянка Рівненська-727 | бурштин | геологічне вивчення бурштиноносних надр, у т.ч. ДПР, з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) | Рівненська область, Сарненський район |
| 9. | Петрівське родовище | пісок та вапняк | видобування | Івано-Франківська область,Івано-Франківський район |

|  |
| --- |
| Додаток 2до наказу Держгеонадрвід 09.12.2022 № 442 |

**ПРОГРАМА РОБІТ**

**з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ**

 **корисних копалин загальнодержавного значення (неметалічні корисні копалини)**

 **граніту ділянки Студита**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Види робіт** | **Обсяги робіт** | **Джерело фінансу-вання\*** | **Граничні терміни робіт\*\****(визначаються надрокористувачем з урахуванням зазначених термінів)* |
|  | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | *дозвіл, угода* | *-* | **-** |
|  | Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, в т.ч.: | *-* | *-* | **-** |
| 2.1. Складання та затвердження проектно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт | *проект* | *-* | **не більше** **5-ти років** **з дати отримання спеціального дозволу**  |
| 2.2. Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин (у разі необхідності);буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів (у разі необхідності) | *відповідно до проекту* | *-* |
| 2.3. Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гідрогеологічні дослідження, тощо. | *відповідно до проекту* | *-* |
| 2.4. Лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб та сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини, тощо. | *відповідно до проекту* | *-* |
|  | Проведення дослідно-промислової розробки родовища, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше****3-х років,****але не пізніше закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| 3.1. Складання, затвердження та погодження у встановленому порядку проекту дослідно-промислової розробки | *проект* | *-* |
| 3.2. Дослідно-промислова розробка  | *відповідно до проекту* | *-* |
|  | Проведення камеральних робіт, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше** **2-х років,** **але не пізніше закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| 4.1. Складання та затвердження геологічного звіту, підготовка матеріалів ГЕО і складання ТЕО постійних кондицій | *звіт* | *-* |
| 4.2. Затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | *протокол ДКЗ* | *-* |
|  | Обов’язкова передача в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | *лист з відміткою про отримання* | - | **не більше****3-х місяців після затвердження запасів корисної копалини** |
|  | Своєчасне подання щорічних форм звітностей, у терміни передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування | *форми звітності* | *-* | **щорічно, протягом строку дії спеціального дозволу** |
|  | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації гірничодобувного об’єкту) | *відповідно до проекту* | - | **до закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| *\* - державні / недержавні кошти* *\*\* - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Держгеонадра****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) | **Надрокористувач****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) |

|  |
| --- |
| Додаток 3до наказу Держгеонадрвід 09.12.2022 № 442 |

**ПРОГРАМА РОБІТ**

**геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ)**

**ділянки Карпихинська**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Види робіт** | **Обсяги робіт** | **Джерело фінансу-вання\*** | **Граничні терміни****робіт\*\****(визначаються надрокористувачем з урахуванням зазначених термінів)* |
|  | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | *дозвіл, угода* | *-* | **-** |
|  | Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше 2-х років з дати отримання спеціального дозволу** |
| 2.1. Складання та затвердження проектно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт  | *проект* | *-* |
| 2.2. Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт згідно з проектом | *звіт* | *-* |
|  | Проведення дослідно-промислової розробки родовища, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше 3-х років з дати отримання спеціального дозволу** |
| 3.1. Складання, затвердження та погодження у встановленому порядку проекту дослідно-промислової розробки  | *проект* | *-* |
| 3.2. Дослідно-промислова розробка  | *відповідно до проекту* | *-* |
|  | Проведення камеральних робіт, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше 2-х років** **з дати отримання спеціального дозволу** |
| 4.1. Складання та затвердження геологічного звіту, підготовка матеріалів ГЕО і складання ТЕО постійних кондицій | *звіт* | *-* |
| 4.2. Затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | *протокол ДКЗ* |  |
|  | Підготовка родовища до промислової розробки, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше****2-х років****після отримання спеціального дозволу** |
| 5.1. Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  | *висновок ОВД,**який визначає допустимість провадження планованої діяльності* | *-* |
| 5.2. Складання, затвердження та погодження проекту на розробку і рекультивації родовища в порядку встановленому законодавством | *проект* | *-* |
| 5.3. Оформлення та отримання у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб пов’язаних з користуванням надрами | *відповідно до вимог законодавства* | *-* |
|  | Промислова розробка родовища (видобування) | *відповідно до проекту* | *-* | **не пізніше ніж****з 3-го року після отримання спеціального дозволу** |
|  | У разі потреби, проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з метою визначення (уточнення) параметрів недостатньо вивчених ділянок, блоків, горизонтів (дорозвідка родовища або його покладів), затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | *проект,**протокол ДКЗ* | *-* | **до закінчення строку дії спеціального дозволу** |
|  | Передача в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | *лист з відміткою про отримання* | - | **не більше 3-х місяців після затвердження запасів корисної копалини** |
|  | Своєчасне подання щорічних форм звітності, у терміни передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування та угодою про умови користування надрами | *форми звітності* | *-* | **щорічно, протягом строку дії спеціального дозволу** |
|  | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації гірничодобувного об’єкту)  | *відповідно до проекту* | *-* | **до закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| *\* - державні / недержавні кошти* *\*\* - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Держгеонадра****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) | **Надрокористувач****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) |

|  |
| --- |
| Додаток 4до наказу Держгеонадрвід 09.12.2022 № 442 |

**ПРОГРАМА РОБІТ**

**з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ**

 **корисних копалин загальнодержавного значення (неметалічні корисні копалини)**

**бурштину ділянки Рівненська-289**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Види робіт** | **Обсяги робіт** | **Джерело фінансу-вання\*** | **Граничні терміни робіт\*\****(визначаються надрокористувачем з урахуванням зазначених термінів)* |
|  | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | *дозвіл, угода* | *-* | **-** |
|  | Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, в т.ч.: | *-* | *-* | **-** |
| 2.1. Складання та затвердження проектно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт | *проект* | *-* | **не більше** **5-ти років** **з дати отримання спеціального дозволу**  |
| 2.2. Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин (у разі необхідності);буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів (у разі необхідності) | *відповідно до проекту* | *-* |
| 2.3. Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гідрогеологічні дослідження, тощо. | *відповідно до проекту* | *-* |
| 2.4. Лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб та сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини, тощо. | *відповідно до проекту* | *-* |
|  | Проведення дослідно-промислової розробки родовища, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше****3-х років,****але не пізніше закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| 3.1. Складання, затвердження та погодження у встановленому порядку проекту дослідно-промислової розробки | *проект* | *-* |
| 3.2. Дослідно-промислова розробка  | *відповідно до проекту* | *-* |
|  | Проведення камеральних робіт, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше** **2-х років,** **але не пізніше закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| 4.1. Складання та затвердження геологічного звіту, підготовка матеріалів ГЕО і складання ТЕО постійних кондицій | *звіт* | *-* |
| 4.2. Затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | *протокол ДКЗ* | *-* |
|  | Обов’язкова передача в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | *лист з відміткою про отримання* | - | **не більше****3-х місяців після затвердження запасів корисної копалини** |
|  | Своєчасне подання щорічних форм звітностей, у терміни передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування | *форми звітності* | *-* | **щорічно, протягом строку дії спеціального дозволу** |
|  | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації гірничодобувного об’єкту) | *відповідно до проекту* | - | **до закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| *\* - державні / недержавні кошти* *\*\* - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Держгеонадра****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) | **Надрокористувач****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) |

|  |
| --- |
| Додаток 5до наказу Держгеонадрвід 09.12.2022 № 442 |

**ПРОГРАМА РОБІТ**

**з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ**

 **корисних копалин загальнодержавного значення (неметалічні корисні копалини)**

**бурштину ділянки Рівненська-347**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Види робіт** | **Обсяги робіт** | **Джерело фінансу-вання\*** | **Граничні терміни робіт\*\****(визначаються надрокористувачем з урахуванням зазначених термінів)* |
|  | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | *дозвіл, угода* | *-* | **-** |
|  | Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, в т.ч.: | *-* | *-* | **-** |
| 2.1. Складання та затвердження проектно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт | *проект* | *-* | **не більше** **5-ти років** **з дати отримання спеціального дозволу**  |
| 2.2. Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин (у разі необхідності);буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів (у разі необхідності) | *відповідно до проекту* | *-* |
| 2.3. Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гідрогеологічні дослідження, тощо. | *відповідно до проекту* | *-* |
| 2.4. Лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб та сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини, тощо. | *відповідно до проекту* | *-* |
|  | Проведення дослідно-промислової розробки родовища, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше****3-х років,****але не пізніше закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| 3.1. Складання, затвердження та погодження у встановленому порядку проекту дослідно-промислової розробки | *проект* | *-* |
| 3.2. Дослідно-промислова розробка  | *відповідно до проекту* | *-* |
|  | Проведення камеральних робіт, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше** **2-х років,** **але не пізніше закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| 4.1. Складання та затвердження геологічного звіту, підготовка матеріалів ГЕО і складання ТЕО постійних кондицій | *звіт* | *-* |
| 4.2. Затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | *протокол ДКЗ* | *-* |
|  | Обов’язкова передача в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | *лист з відміткою про отримання* | - | **не більше****3-х місяців після затвердження запасів корисної копалини** |
|  | Своєчасне подання щорічних форм звітностей, у терміни передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування | *форми звітності* | *-* | **щорічно, протягом строку дії спеціального дозволу** |
|  | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації гірничодобувного об’єкту) | *відповідно до проекту* | - | **до закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| *\* - державні / недержавні кошти* *\*\* - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Держгеонадра****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) | **Надрокористувач****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) |

|  |
| --- |
| Додаток 6до наказу Держгеонадрвід 09.12.2022 № 442 |

**ПРОГРАМА РОБІТ**

**з видобування корисних копалин загальнодержавного значення**

**(неметалічні корисні копалини)**

**граніту Перлівського (Адабаського) родовища**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Види робіт** | **Обсяги робіт** | **Джерело фінансу-вання\*** | **Граничні терміни****робіт\*\****(визначаються надрокористу-вачем з урахуванням зазначених термінів)* |
| 1. | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | *дозвіл, угода* | *-* | **-** |
| 2. | Підготовка родовища до промислової розробки, в т.ч.: | *-* | *-* | **-** |
| 2.1. Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» \*\*\*  | *висновок ОВД, який визначає допустимість провадження планованої діяльності* | *-* | **не більше** **3-х років з дати отримання спеціального дозволу** **/****не більше** **5-ти років з дати отримання спеціального дозволу \*\*\*\*** |
| 2.2. Складання, затвердження та погодження проекту на розробку і рекультивації родовища в порядку встановленому законодавством | *проект* | *-* |
| 2.3. Підготовка матеріалів та отримання у встановленому порядку акту про надання гірничого відводу (у випадках встановлених законодавством) | *акт* | *-* |
| 2.4. Оформлення та отримання у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб, пов’язаних з користуванням надрами | *відповідно до вимог законодавства* | *-* |
| 2.5. Проходка в’їзних, розрізних траншей та утворення площадок першочергової відробки, проходження гірничих виробок, спорудження кар’єру (**розробка відкритим способом**) | *відповідно до проекту* | *-* |
| або Проходка вертикальних, похилих стволів, шурфів, будівництво інфраструктури, підземних споруд, шахти (**розробка підземним способом)** | *відповідно до проекту* | *-* |
| 3. | Промислова розробка родовища (видобування) | *відповідно до проекту* | *-* | **не пізніше ніж** **з 4-ого року** **/****не пізніше ніж****з 6-ого року \*\*\*\*****після отримання спеціального дозволу** |
| 4. | У разі потреби, проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з метою визначення (уточнення) параметрів недостатньо вивчених ділянок, блоків, горизонтів (дорозвідка родовища або його покладів), затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | *проект,**протокол ДКЗ* | *-* | **до закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| 5. | Передача в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | *лист з відміткою про отримання* | - | **не більше 3-х місяців після затвердження запасів корисної копалини** |
| 6. | Своєчасне подання щорічних форм звітності, у терміни передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування та угодою про умови користування надрами | *форми звітності* | *-* | **щорічно,** **протягом строку дії спеціального дозволу** |
| 7. | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації гірничодобувного об’єкту)  | *відповідно до проекту* | *-* | **до закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| *\* - державні / недержавні кошти;**\*\* - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно;**\*\*\* - для спеціального дозволу, отриманого за результатами проведення електронних торгів (аукціону), з урахуванням з вимог Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами* *\*\*\*\* - для родовищ, розробка яких буде здійснюватись підземним способом*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Держгеонадра****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) | **Надрокористувач****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) |

|  |
| --- |
| Додаток 7до наказу Держгеонадрвід 09.12.2022 № 442 |

**ПРОГРАМА РОБІТ**

**з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ**

**корисних копалин загальнодержавного значення (горючі тверді)**

**торфу Меденицької ділянки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Види робіт** | **Обсяги робіт** | **Джерело фінансу-вання\*** | **Граничні терміни робіт\*\****(визначаються надроко-ристувачем з урахуванням зазначених термінів)* |
|  | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | *дозвіл, угода* | *-* | **-** |
|  | Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше****5-ти років****з дати отримання спеціального дозволу** |
| 2.1. Складання та затвердження проектно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт | *проект* | *-* |
| 2.2. Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин (у разі необхідності);буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів (у разі необхідності) | *відповідно до проекту* | *-* |
| 2.3. Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гідрогеологічні дослідження, тощо. | *відповідно до проекту* | *-* |
| 2.4. Лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб та сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини, тощо. | *відповідно до проекту* | *-* |
|  | Проведення дослідно-промислової розробки родовища, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше****3-х років,****але не пізніше закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| 3.1. Складання, затвердження та погодження у встановленому порядку проекту дослідно-промислової розробки | *проект* | *-* |
| 3.2. Дослідно-промислова розробка  | *відповідно до проекту* | *-* |
|  | Проведення камеральних робіт, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше****2-х років,****але не пізніше закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| 4.1. Складання та затвердження геологічного звіту, підготовка матеріалів ГЕО і складання ТЕО постійних кондицій | *звіт* | *-* |
| 4.2. Затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | *протокол ДКЗ* | *-* |
| 5. | Обов’язкова передача в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | *лист з відміткою про отримання* | - | **не більше****3-х місяців після затвердження запасів корисної копалини** |
| 6. | Своєчасне подання щорічних форм звітності, у терміни передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування та угодою про умови користування надрами | *форми звітності* | *-* | **щорічно, протягом строку дії спеціального дозволу** |
| 7. | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації гірничодобувного об’єкту) | *відповідно до проекту* | - | **до закінчення строку дії спеціального дозволу** |

|  |
| --- |
| *\* - державні / недержавні кошти* *\*\* - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Держгеонадра****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) | **Надрокористувач****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) |

|  |
| --- |
| Додаток 8до наказу Держгеонадрвід 09.12.2022 № 442 |

**ПРОГРАМА РОБІТ**

**геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ)**

**ділянки Рівненська-724**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Види робіт** | **Обсяги робіт** | **Джерело фінансу-вання\*** | **Граничні терміни****робіт\*\****(визначаються надрокористувачем з урахуванням зазначених термінів)* |
|  | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | *дозвіл, угода* | *-* | **-** |
|  | Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше 2-х років з дати отримання спеціального дозволу** |
| 2.1. Складання та затвердження проектно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт  | *проект* | *-* |
| 2.2. Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт згідно з проектом | *звіт* | *-* |
|  | Проведення дослідно-промислової розробки родовища, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше 3-х років з дати отримання спеціального дозволу** |
| 3.1. Складання, затвердження та погодження у встановленому порядку проекту дослідно-промислової розробки  | *проект* | *-* |
| 3.2. Дослідно-промислова розробка  | *відповідно до проекту* | *-* |
|  | Проведення камеральних робіт, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше 2-х років** **з дати отримання спеціального дозволу** |
| 4.1. Складання та затвердження геологічного звіту, підготовка матеріалів ГЕО і складання ТЕО постійних кондицій | *звіт* | *-* |
| 4.2. Затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | *протокол ДКЗ* |  |
|  | Підготовка родовища до промислової розробки, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше****2-х років****після отримання спеціального дозволу** |
| 5.1. Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  | *висновок ОВД,**який визначає допустимість провадження планованої діяльності* | *-* |
| 5.2. Складання, затвердження та погодження проекту на розробку і рекультивації родовища в порядку встановленому законодавством | *проект* | *-* |
| 5.3. Оформлення та отримання у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб пов’язаних з користуванням надрами | *відповідно до вимог законодавства* | *-* |
|  | Промислова розробка родовища (видобування) | *відповідно до проекту* | *-* | **не пізніше ніж****з 3-го року після отримання спеціального дозволу** |
|  | У разі потреби, проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з метою визначення (уточнення) параметрів недостатньо вивчених ділянок, блоків, горизонтів (дорозвідка родовища або його покладів), затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | *проект,**протокол ДКЗ* | *-* | **до закінчення строку дії спеціального дозволу** |
|  | Передача в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | *лист з відміткою про отримання* | - | **не більше 3-х місяців після затвердження запасів корисної копалини** |
|  | Своєчасне подання щорічних форм звітності, у терміни передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування та угодою про умови користування надрами | *форми звітності* | *-* | **щорічно, протягом строку дії спеціального дозволу** |
|  | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації гірничодобувного об’єкту)  | *відповідно до проекту* | *-* | **до закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| *\* - державні / недержавні кошти* *\*\* - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Держгеонадра****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) | **Надрокористувач****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) |

|  |
| --- |
| Додаток 9до наказу Держгеонадрвід 09.12.2022 № 442 |

**ПРОГРАМА РОБІТ**

**геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ)**

**ділянки Рівненська-727**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Види робіт** | **Обсяги робіт** | **Джерело фінансу-вання\*** | **Граничні терміни****робіт\*\****(визначаються надрокористувачем з урахуванням зазначених термінів)* |
|  | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | *дозвіл, угода* | *-* | **-** |
|  | Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше 2-х років з дати отримання спеціального дозволу** |
| 2.1. Складання та затвердження проектно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт  | *проект* | *-* |
| 2.2. Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт згідно з проектом | *звіт* | *-* |
|  | Проведення дослідно-промислової розробки родовища, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше 3-х років з дати отримання спеціального дозволу** |
| 3.1. Складання, затвердження та погодження у встановленому порядку проекту дослідно-промислової розробки  | *проект* | *-* |
| 3.2. Дослідно-промислова розробка  | *відповідно до проекту* | *-* |
|  | Проведення камеральних робіт, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше 2-х років** **з дати отримання спеціального дозволу** |
| 4.1. Складання та затвердження геологічного звіту, підготовка матеріалів ГЕО і складання ТЕО постійних кондицій | *звіт* | *-* |
| 4.2. Затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | *протокол ДКЗ* |  |
|  | Підготовка родовища до промислової розробки, в т.ч.: | *-* | *-* | **не більше****2-х років****після отримання спеціального дозволу** |
| 5.1. Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  | *висновок ОВД,**який визначає допустимість провадження планованої діяльності* | *-* |
| 5.2. Складання, затвердження та погодження проекту на розробку і рекультивації родовища в порядку встановленому законодавством | *проект* | *-* |
| 5.3. Оформлення та отримання у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб пов’язаних з користуванням надрами | *відповідно до вимог законодавства* | *-* |
|  | Промислова розробка родовища (видобування) | *відповідно до проекту* | *-* | **не пізніше ніж****з 3-го року після отримання спеціального дозволу** |
|  | У разі потреби, проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з метою визначення (уточнення) параметрів недостатньо вивчених ділянок, блоків, горизонтів (дорозвідка родовища або його покладів), затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | *проект,**протокол ДКЗ* | *-* | **до закінчення строку дії спеціального дозволу** |
|  | Передача в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | *лист з відміткою про отримання* | - | **не більше 3-х місяців після затвердження запасів корисної копалини** |
|  | Своєчасне подання щорічних форм звітності, у терміни передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування та угодою про умови користування надрами | *форми звітності* | *-* | **щорічно, протягом строку дії спеціального дозволу** |
|  | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації гірничодобувного об’єкту)  | *відповідно до проекту* | *-* | **до закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| *\* - державні / недержавні кошти* *\*\* - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Держгеонадра****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) | **Надрокористувач****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) |

|  |
| --- |
| Додаток 10до наказу Держгеонадрвід 09.12.2022 № 442 |

**ПРОГРАМА РОБІТ**

**з видобування корисних копалин**

**(неметалічні корисні копалини)**

**піску та вапняку Петрівського родовища**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Види робіт** | **Обсяги робіт** | **Джерело фінансу-вання\*** | **Граничні терміни****робіт\*\****(визначаються надрокористу-вачем з урахуванням зазначених термінів)* |
| 1. | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | *дозвіл, угода* | *-* | **-** |
| 2. | Підготовка родовища до промислової розробки, в т.ч.: | *-* | *-* | **-** |
| 2.1. Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» \*\*\*  | *висновок ОВД, який визначає допустимість провадження планованої діяльності* | *-* | **не більше** **3-х років з дати отримання спеціального дозволу** **/****не більше** **5-ти років з дати отримання спеціального дозволу \*\*\*\*** |
| 2.2. Складання, затвердження та погодження проекту на розробку і рекультивації родовища в порядку встановленому законодавством | *проект* | *-* |
| 2.3. Підготовка матеріалів та отримання у встановленому порядку акту про надання гірничого відводу (у випадках встановлених законодавством) | *акт* | *-* |
| 2.4. Оформлення та отримання у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб, пов’язаних з користуванням надрами | *відповідно до вимог законодавства* | *-* |
| 2.5. Проходка в’їзних, розрізних траншей та утворення площадок першочергової відробки, проходження гірничих виробок, спорудження кар’єру (**розробка відкритим способом**) | *відповідно до проекту* | *-* |
| або Проходка вертикальних, похилих стволів, шурфів, будівництво інфраструктури, підземних споруд, шахти (**розробка підземним способом)** | *відповідно до проекту* | *-* |
| 3. | Промислова розробка родовища (видобування) | *відповідно до проекту* | *-* | **не пізніше ніж** **з 4-ого року** **/****не пізніше ніж****з 6-ого року \*\*\*\*****після отримання спеціального дозволу** |
| 4. | У разі потреби, проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з метою визначення (уточнення) параметрів недостатньо вивчених ділянок, блоків, горизонтів (дорозвідка родовища або його покладів), затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | *проект,**протокол ДКЗ* | *-* | **до закінчення строку дії спеціального дозволу** |
|  | Передача в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | *лист з відміткою про отримання* | - | **не більше 3-х місяців після затвердження запасів корисної копалини** |
|  | Своєчасне подання щорічних форм звітності, у терміни передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування та угодою про умови користування надрами | *форми звітності* | *-* | **щорічно,** **протягом строку дії спеціального дозволу** |
|  | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації гірничодобувного об’єкту)  | *відповідно до проекту* | *-* | **до закінчення строку дії спеціального дозволу** |
| *\* - державні / недержавні кошти;**\*\* - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно;**\*\*\* - для спеціального дозволу, отриманого за результатами проведення електронних торгів (аукціону), з урахуванням з вимог Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами* *\*\*\*\* - для родовищ, розробка яких буде здійснюватись підземним способом*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Держгеонадра****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) | **Надрокористувач****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) |