ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

НАКАЗ

| від | 03 січня | 2023 р. | м. Київ | № | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження переліку ділянок надр,

спеціальні дозволи на користування якими

планується виставити на другий повторний аукціон

Відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 № 993 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836) з метою проведення другого повторного аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на другий повторний аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів, згідно з додатком № 1 до цього наказу.

2. Затвердити програми робіт по ділянках надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на другий повторний аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів, згідно з додатком № 2-5 до цього наказу.

3. Відділу аукціонної діяльності здійснити заходи щодо коригування переможцями аукціону строків проведення робіт у відповідних програмах робіт, які є невід’ємною частиною спеціальних дозволів на користування надрами, до моменту їх видачі.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова								                 Роман ОПІМАХ

|  | Додаток 1 до наказу Держгеонадр від 03.01.2023 № 2 |
| --- | --- |

Перелік

ділянок надр, спеціальні дозволи на користування                                                       якими планується виставити на другий повторний аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів

| № з/п | Назва об’єкта користування | Вид корисної копалини | Вид користування надрами | Місце розташування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ділянка Гальбин-2 | бурштин | геологічне вивчення бурштиноносних надр, у т.ч. ДПР, з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) | Рівненська область, Сарненський район |
| 2. | Ділянка Дружбівська | бурштин | геологічне вивчення, у т.ч. ДПР | Житомирська область, Коростенський район |
| 3. | Північно-Західна ділянка Голубицького родовища | базальт | видобування | Рівненська область, Рівненський район |
| 4. | Кам'янецьке-2 родовище | пісковик | видобування | Тернопільська область, Тернопільський район |

Додаток 2 до наказу Держгеонадр від 03.01.2023 № 2

ПРОГРАМА РОБІТ

геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ  з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ)

ділянки Гальбин-2

| № п/п |  | Види робіт | Обсяги робіт | Джерело фінансу-вання* | Граничні терміни робіт** (визначаються надрокористувачем з урахуванням зазначених термінів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | дозвіл, угода | - | - |  |
|  |  | Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, в т.ч.: | - | - | не більше 2-х років з дати отримання спеціального дозволу |  |
|  |  | 2.1. Складання та затвердження проектно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт | проект | - |  |  |
|  |  | 2.2. Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт згідно з проектом | звіт | - |  |  |
|  |  | Проведення дослідно-промислової розробки родовища, в т.ч.: | - | - | не більше 3-х років з дати отримання спеціального дозволу |  |
|  |  | 3.1. Складання, затвердження та погодження у встановленому порядку проекту дослідно-промислової розробки | проект | - |  |  |
|  |  | 3.2. Дослідно-промислова розробка | відповідно до проекту | - |  |  |
|  |  | Проведення камеральних робіт, в т.ч.: | - | - | не більше 2-х років з дати отримання спеціального дозволу |  |
|  |  | 4.1. Складання та затвердження геологічного звіту, підготовка матеріалів ГЕО і складання ТЕО постійних кондицій | звіт | - |  |  |
|  |  | 4.2. Затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | протокол ДКЗ |  |  |  |
|  |  | Підготовка родовища до промислової розробки, в т.ч.: | - | - | не більше 2-х років після отримання спеціального дозволу |  |
|  |  | 5.1. Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» | висновок ОВД, який визначає допустимість провадження планованої діяльності | - |  |  |
|  |  | 5.2. Складання, затвердження та погодження проекту на розробку і рекультивації родовища в порядку встановленому законодавством | проект | - |  |  |
|  |  | 5.3. Оформлення та отримання у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб пов’язаних з користуванням надрами | відповідно до вимог законодавства | - |  |  |
|  |  | Промислова розробка родовища (видобування) | відповідно до проекту | - | не пізніше ніж з 3-го року після отримання спеціального дозволу |  |
|  |  | У разі потреби, проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з метою визначення (уточнення) параметрів недостатньо вивчених ділянок, блоків, горизонтів (дорозвідка родовища або його покладів), затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | проект, протокол ДКЗ | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |  |
|  |  | Передача в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | лист з відміткою про отримання | - | не більше 3-х місяців після затвердження запасів корисної копалини |  |
|  |  | Своєчасне подання щорічних форм звітності, у терміни передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування та угодою про умови користування надрами | форми звітності | - | щорічно, протягом строку дії спеціального дозволу |  |
|  |  | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації гірничодобувного об’єкту) | відповідно до проекту | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |  |
| * - державні / недержавні кошти ** - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно |  |  |  |  |

| Держгеонадра ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) | Надрокористувач ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) |
| --- | --- |

Додаток 3 до наказу Держгеонадр від 03.01.2023 № 2

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ

корисних копалин загальнодержавного значення (неметалічні корисні копалини)

бурштину ділянки Дружбівська

| № п/п |  | Види робіт | Обсяги робіт | Джерело фінансу-вання* | Граничні терміни робіт** (визначаються надрокористувачем з урахуванням зазначених термінів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | дозвіл, угода | - | - |  |
|  |  | Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, в т.ч.: | - | - | - |  |
|  |  | 2.1. Складання та затвердження проектно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт | проект | - | не більше 5-ти років з дати отримання спеціального дозволу |  |
|  |  | 2.2. Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин (у разі необхідності); буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів (у разі необхідності) | відповідно до проекту | - |  |  |
|  |  | 2.3. Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гідрогеологічні дослідження, тощо. | відповідно до проекту | - |  |  |
|  |  | 2.4. Лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб та сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини, тощо. | відповідно до проекту | - |  |  |
|  |  | Проведення дослідно-промислової розробки родовища, в т.ч.: | - | - | не більше 3-х років, але не пізніше закінчення строку дії спеціального дозволу |  |
|  |  | 3.1. Складання, затвердження та погодження у встановленому порядку проекту дослідно-промислової розробки | проект | - |  |  |
|  |  | 3.2. Дослідно-промислова розробка | відповідно до проекту | - |  |  |
|  |  | Проведення камеральних робіт, в т.ч.: | - | - | не більше 2-х років, але не пізніше закінчення строку дії спеціального дозволу |  |
|  |  | 4.1. Складання та затвердження геологічного звіту, підготовка матеріалів ГЕО і складання ТЕО постійних кондицій | звіт | - |  |  |
|  |  | 4.2. Затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | протокол ДКЗ | - |  |  |
|  |  | Обов’язкова передача в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | лист з відміткою про отримання | - | не більше 3-х місяців після затвердження запасів корисної копалини |  |
|  |  | Своєчасне подання щорічних форм звітностей, у терміни передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування | форми звітності | - | щорічно, протягом строку дії спеціального дозволу |  |
|  |  | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації гірничодобувного об’єкту) | відповідно до проекту | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |  |
| * - державні / недержавні кошти ** - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно |  |  |  |  |

| Держгеонадра ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) | Надрокористувач ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) |
| --- | --- |

Додаток 4 до наказу Держгеонадр від 03.01.2023 № 2

ПРОГРАМА РОБІТ

з видобування корисних копалин загальнодержавного значення

(неметалічні корисні копалини)

базальту Північно-Західної ділянки Голубицького родовища

| № п/п | Види робіт | Обсяги робіт | Джерело фінансу-вання* | Граничні терміни робіт** (визначаються надрокористу-вачем з урахуванням зазначених термінів) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | дозвіл, угода | - | - |
| 2. | Підготовка родовища до промислової розробки, в т.ч.: | - | - | - |
|  | 2.1. Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» *** | висновок ОВД, який визначає допустимість провадження планованої діяльності | - | не більше 3-х років з дати отримання спеціального дозволу / не більше 5-ти років з дати отримання спеціального дозволу **** |
|  | 2.2. Складання, затвердження та погодження проекту на розробку і рекультивації родовища в порядку встановленому законодавством | проект | - |  |
|  | 2.3. Підготовка матеріалів та отримання у встановленому порядку акту про надання гірничого відводу (у випадках встановлених законодавством) | акт | - |  |
|  | 2.4. Оформлення та отримання у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб, пов’язаних з користуванням надрами | відповідно до вимог законодавства | - |  |
|  | 2.5. Проходка в’їзних, розрізних траншей та утворення площадок першочергової відробки, проходження гірничих виробок, спорудження кар’єру (розробка відкритим способом) | відповідно до проекту | - |  |
|  | або Проходка вертикальних, похилих стволів, шурфів, будівництво інфраструктури, підземних споруд, шахти (розробка підземним способом) | відповідно до проекту | - |  |
| 3. | Промислова розробка родовища (видобування) | відповідно до проекту | - | не пізніше ніж з 4-ого року / не пізніше ніж з 6-ого року **** після отримання спеціального дозволу |
| 4. | У разі потреби, проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з метою визначення (уточнення) параметрів недостатньо вивчених ділянок, блоків, горизонтів (дорозвідка родовища або його покладів), затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | проект, протокол ДКЗ | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |
| 5. | Передача в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | лист з відміткою про отримання | - | не більше 3-х місяців після затвердження запасів корисної копалини |
| 6. | Своєчасне подання щорічних форм звітності, у терміни передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування та угодою про умови користування надрами | форми звітності | - | щорічно, протягом строку дії спеціального дозволу |
| 7. | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації гірничодобувного об’єкту) | відповідно до проекту | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |
| * - державні / недержавні кошти; ** - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно; *** - для спеціального дозволу, отриманого за результатами проведення електронних торгів (аукціону), з урахуванням з вимог Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами **** - для родовищ, розробка яких буде здійснюватись підземним способом |  |  |  |

| Держгеонадра _____________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) | Надрокористувач _________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) |
| --- | --- |

Додаток 5 до наказу Держгеонадр від 03.01.2023 № 2

ПРОГРАМА РОБІТ

з видобування корисних копалин загальнодержавного значення

(неметалічні корисні копалини)

пісковику Кам’янецького-2 родовища

| № п/п | Види робіт | Обсяги робіт | Джерело фінансу-вання* | Граничні терміни робіт** (визначаються надрокористу-вачем з урахуванням зазначених термінів) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | дозвіл, угода | - | - |
| 2. | Підготовка родовища до промислової розробки, в т.ч.: | - | - | - |
|  | 2.1. Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» *** | висновок ОВД, який визначає допустимість провадження планованої діяльності | - | не більше 3-х років з дати отримання спеціального дозволу / не більше 5-ти років з дати отримання спеціального дозволу **** |
|  | 2.2. Складання, затвердження та погодження проекту на розробку і рекультивації родовища в порядку встановленому законодавством | проект | - |  |
|  | 2.3. Підготовка матеріалів та отримання у встановленому порядку акту про надання гірничого відводу (у випадках встановлених законодавством) | акт | - |  |
|  | 2.4. Оформлення та отримання у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб, пов’язаних з користуванням надрами | відповідно до вимог законодавства | - |  |
|  | 2.5. Проходка в’їзних, розрізних траншей та утворення площадок першочергової відробки, проходження гірничих виробок, спорудження кар’єру (розробка відкритим способом) | відповідно до проекту | - |  |
|  | або Проходка вертикальних, похилих стволів, шурфів, будівництво інфраструктури, підземних споруд, шахти (розробка підземним способом) | відповідно до проекту | - |  |
| 3. | Промислова розробка родовища (видобування) | відповідно до проекту | - | не пізніше ніж з 4-ого року / не пізніше ніж з 6-ого року **** після отримання спеціального дозволу |
| 4. | У разі потреби, проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з метою визначення (уточнення) параметрів недостатньо вивчених ділянок, блоків, горизонтів (дорозвідка родовища або його покладів), затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | проект, протокол ДКЗ | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |
| 5. | Передача в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | лист з відміткою про отримання | - | не більше 3-х місяців після затвердження запасів корисної копалини |
| 6. | Своєчасне подання щорічних форм звітності, у терміни передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування та угодою про умови користування надрами | форми звітності | - | щорічно, протягом строку дії спеціального дозволу |
| 7. | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації гірничодобувного об’єкту) | відповідно до проекту | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |
| * - державні / недержавні кошти; ** - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно; *** - для спеціального дозволу, отриманого за результатами проведення електронних торгів (аукціону), з урахуванням з вимог Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами **** - для родовищ, розробка яких буде здійснюватись підземним способом |  |  |  |

| Держгеонадра _____________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) | Надрокористувач _________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) |
| --- | --- |