Додаток

до наказу Держгеонадр

від 07.02.2024 № 50

ПЕРЕЛІК

| № з/п | Спеціальний дозвіл на користування надрами |  | Назва родовища, корисна копалина, місцезнаходження (область) | Код згідно з ЄДРПОУ, власник спеціального дозволу на користування надрами (контактні дані) | Фактичні обставини справи | Номер та дата протоколу, прийняте рішення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реєстраційний номер | дата видачі |  |  |  |  |
| а) геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка вуглеводнів з подальшим видобуванням нафти і газу |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4709 | 23.12. 2015 | Сторонська площа нафта, газ природний Львівська | 38984057 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-НІСТЮ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТГРУП» | Акт перевірки - від 28.12.-10.01.2023 № 290 Припис - від 10.01.2023 № 290 Суть порушення вимог законодавства: - не складено проект дослідно-промислової розробки, що передбачено п. 7 програми робіт від 30.03.2016 № 4709. Наказ Держгеонадр від 29.05.2019 № 172 Наказ Держгеонадр від 16.09.2019 № 338 Наказ Держгеонадр від 18.02.2022 № 86 Наказ Держгеонадр від 01.04.2022 № 122 Лист надрокористувача від 25.01.2023 № 07-23 Наказ Держгеонадр від 21.02.2023 № 79 Лист надрокористувача від 09.06.2023 № 17-23 Наказ Держгеонадр від 14.06.2023 № 286 Лист надрокористувача від 11.09.2023 № 25-23 Наказ Держгеонадр від 20.09.2023 № 475 | № 2024-06 від 05.02.2024 Продовжить термін усунення порушень, встановлений наказом Держгеонадр від 20.09.2023 № 475, до 01.04.2024 |
| 2 | 5018 | 23.07. 2019 | Успенівська площа газ природний, нафта Одеська | 33436518 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-НІСТЮ «БІЛМАР» | Акт перевірки - від 10.12.2021 № 66/5018 Припис - від 10.01.2023 № 290 Суть порушення вимог законодавства: - робочий проект на спорудження пошукової свердловини №-1 Успенівська (Благодатна) не затверджено у встановленому порядку; - проект дослідно-промислової розробки не розроблявся; - документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов'язаних з користуванням надрами відсутні; - мета спеціального дозволу на користування надрами: проведення геологічного вивчення, пошуки і розвідка вуглеводнів, дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і затвердження запасів ДКЗ України, промислова розробка родовищ – не виконується; Не виконуються особливі умови спеціального дозволу, а саме: - матеріали початкової геолого-економічної оцінки прогнозних ресурсів вуглеводнів Успенівської площі (текст, таблиці, графіка) не приведенні у відповідність до рішень протоколу ДКЗ (рекомендація зазначена у п. 3.6 протоколу ДКЗ України від 05.07.2018 р. № 4430, п. 1 особливих умов спеціального дозволу). - у Проекті пошуково-розвідувального буріння на Успенівській площі не враховано рекомендація ДКЗ України (п. 3.6.2 протоколу від 05.07.2018 р. № 4430) щодо здійснення почергово з періодичним геолого-структур-ним аналізом результатів буріння кожної черги свердловин, що є невиконанням п. 1 особливих умов спеціального дозволу. - звіт про «Проведення сейсморозвідувальних робіт та їх інтерпретація в межах Успенівськії площі» не передано до Держгеонадр, що є невиконанням п. 4 особливих умов спеціального дозволу. - ТОВ «Білмар» не зареєструвало у Держгеонад-рах форму 3-гр, що є невиконанням п. 6 особливих умов спеціального дозволу. - не виконується за термінами Програма робіт, додаток 2 до Угоди про умови користування надрами, п. 7 особливих умов спеціального дозволу: - п. 2 проведення сейсморозвідувальних робіт у ІІІ кв. 2019 р. – у наданому до перевірки звіті за 2019 р. «Проведення сейсморозвідувальних роботах та їх інтерпретація в межах Успенівської площі» вказані результати досліджень 2008 р., фактично сейсморозвідка не проводилася. - п. 4 складання проектно-кошторисної документації на спорудження пошукових свердловин у ІVкв. 2019 р. - робочий проект на споруджування пошукової свердловини №1 – Успенівська (Благодатна), складений ТОВ «Бан-БК» у 2019 році, не пройшов експертизу у Держпраці. - п. 5 відвід земельної ділянки, підготовчі роботи, монтаж обладнання з ІVкв.2019 р. по І кв. 2020 р. – не виконано. - п. 6 буріння пошукових свердловин з І кв. 2020 р. по ІІІ кв. 2020 р. – не виконано. - п. 7 комплекс геологорозвідувальних робіт, геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, гідрогеологічні дослідження з ІІ кв. 2020 р. по ІІІ кв. 2020 р. – не виконано. - п. 8 лабораторні роботи, дослідження компонентного складу та фізико-хімічних властивостей пластових флюідів з ІІ кв. 2020 р. по ІІІ кв. 2020 р. – не виконано. - п. 9 складання та затвердження у встановленому порядку проекту дослідно-промислової розробки з ІІІ кв. 2020 р. по ІVкв. 2020 р. – не виконано; - п. 10 облаштування свердловин для ДПР з ІV кв. 2020 р. по І кв. 2021 р. – не виконано. - п. 11 дослідно-промислова розробка з ІІ кв. 2021 р. по ІІІ кв. 2021- не виконано. Наказ Держгеонадр від 18.02.2022 № 86 Листи надрокористувача від 08.03.2022 № 01-08/03-22 та від 26.03.2022 № 01-26/03-22 Наказ Держгеонадр від 01.04.2022 № 122 Накази Держгеонадр від 13.07.2022 № 235 Лист надрокористувача від 07.10.2022 № 01-07/10-22 Наказ Держгеонадр від 26.10.2022 № 360 Лист надрокористувача від 09.01.2023 № 01-09/01-23 Наказ Держгеонадр від 30.01.2023 № 38 Лист надрокористувача від 19.06.2023 № 01-19/06-23 Наказ Держгеонадр від 29.06.2023 № 310 Лист надрокористувача від 19.09.2023 № 01-19/09-23 Наказ Держгеонадр від 23.10.23 № 547 Лист надрокористувача від 17.01.2024 № 01-17/01-24. | № 2024-06 від 05.02.2024 Продовжить термін усунення порушень, встановлений наказом Держгеонадр від 23.10.2023 № 547, до 01.04.2024 |
| б) створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6354 | 14.08. 2019 | площа Бережанська нафта, газ природний, конденсат Тернопільська | 42029053 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «КАРПАТНАДРА» | Акт перевірки - від 01.10.2021 № 264 Припис - від 01.10.2021 № 264 Суть порушення вимог законодавства: - на момент проведення перевірки не в повному обсязі виконується прог-рама робіт по Бережанській площі, що є додатком 2 до Угоди про умови користування надрами від 14.08.2019 № 6354 в частини будівництва та випробування пошукової свердловини 1-Мечищів, а також складання звіту з геолого-економічної оцінки запасів площі (у разі отримання позитивних результатів). Листи надрокористувача від 25.10.2021 № 03/10-21 та від 28.10.2021 № 04/10-21 Наказ Держгеонадр від 16.11.2021 № 863 Наказ Держгеонадр від 01.04.22 № 122 Наказ Держгеонадр від 26.10.2022 № 360 Лист надрокористувача від 03.01.2023 № 01/01-23 Наказ Держгеонадр від 30.01.2023 № 43 Листи надрокористувача від 18.05.2023 № 06/05-23 та від 21.08.2023 № 08/08-23 Наказ Держгеонадр від 20.09.23 № 475 Лист надрокористувача від 12.01.2024 № 02/01-24 | № 2024-06 від 05.02.2024 Продовжить термін усунення порушень, встановлений наказом Держгеонадр від 20.09.2023 № 475, до 01.04.2024 |
| в) будівництво та експлуатація підземних споруд не пов’язаних з видобуванням корисних копалин |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1851 | 26.04. 1999 | газосховище Олишівське без корисної копалини Чернігівська | 30019801 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» | Акт перевірки - від 11.11.2020 № 168 Припис - від 11.11.2020 № 168 Суть порушення вимог законодавства: - відсутня Державна екологічна експертиза або Висновок оцінки впливу на довкілля проекту Звіт про НДР «Розробки корективи технологічного проекту циклічної експлуатації Олишівського ПСГ», ДП «Науканафтогаз» філія Український НДІ природних газів, Харків 2006 рік. Наказ Держгеонадр від 28.12.2020 № 616 Листи надрокористувача від 10.12.2020 № 1003ВИХ-20-56 та від 23.02.2021 № 1001вих-21-1617 Наказ Держгеонадр від 21.05.21 № 381 Листи надрокористувача від 04.06.2021 № 1001вих-21-4233 та від 11.06.2021 № 1001вих-21-4497 Наказ Держгеонадр від 06.08.2021 № 577 Листи надрокористувача від 18.08.2021 № 1001ВИХ-21-6217 та від 12.10.2021 № 1001ВИХ-21-7573 та від 08.11.2021 № 1001ВИХ-21-8511 та від 08.11.2021 № 1001ВИХ-21-8512 та від 11.11.2021 № 1001ВИХ-21-8614 Наказ Держгеонадр від 23.12.2021 № 981, Наказ Держгеонадр від 01.04.2022 № 122 Лист надрокористувача від 05.07.2022 № 1001вих-вс-22-2258 Наказ Держгеонадр від 26.10.2022 № 360 Лист надрокористувача від 14.12.2022 № 1001вих-22-4827 Наказ Держгеонадр від 30.01.2023 № 38 Лист надрокористувача 06.04.2023 № 1001вих-23-2796 Наказ Держгеонадр від 14.06.2023 № 286 Листи надрокористувача від 18.09.2023 № 1001вих-23-7356 та від 12.10.2023 № 1001ВИХ-23-8051 Наказ Держгеонадр від 23.10.2023 № 547 Лист надрокористувача від 11.12.2023 № 1001ВИХ-23-9540 | № 2024-06 від 05.02.2024 Продовжить термін усунення порушень, встановлений наказом Держгеонадр від 23.10.2023 № 547, до 01.07.2024 |
| 5 | 1852 | 26.04. 1999 | газосховище Червонопарти-занське без корисної копалини Чернігівська | 30019801 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» | Акт перевірки - від 12.11.2020 № 169 Припис - від 12.11.2020 № 169 Суть порушення вимог законодавства: -відсутній висновок Державної екологічної експертизи НДР № 1.6.17-14/2013-2015 «Розроблення коректив до технологічного проекту циклічної експлуатації Червонопартизанського ПСГ» (на теперішній час Висновок з ОВД) Лист надрокористувача від 10.12.2020 № 1003ВИХ-20-57 Наказ Держгеонадр від 28.12.2020 № 616 Лист надрокористувача від 23.02.2021 № 1001ВИХ-21-1617 Наказ Держгеонадр від 21.05.2021 № 381 Листи надрокористувача від 04.06.2021 №1001вих-21-4233 та від 11.06.2021 № 1001вих-21-4497 Наказ Держгеонадр від 06.08.2021 № 577 Листи надрокористувача від 18.08.2021 № 1001 ВИХ-21-6217 та від 12.10.2021 № 1001ВИХ-21-7573 та від 08.11.2021 № 1001ВИХ-21-8511 та від 08.11.2021 № 1001ВИХ-21-8512 та від 11.11.2021 № 1001ВИХ-21-8614 Наказ Держгеонадр від 23.12.2021 № 981 Наказ Держгеонадр від 01.04.2022 № 122 Лист надрокористувача від 05.07.2022 № 1001ВИХ-ВС-22-2258 Наказ Держгеонадр від 26.10.2022 № 360 Лист надрокористувача від 14.12.2022 № 1001ВИХ-22-4827 Наказ Держгеонадр від 30.01.2023 № 38 Лист надрокористувача від 06.04.2023 № 1001ВИХ-23-2796 Наказ Держгеонадр від 14.06.2023 № 286 Листи надрокористувача від 18.09.2023 № 1001ВИХ-23-7356 та від 12.10.2023 № 1001ВИХ-23-8051 Наказ Держгеонадр від 23.10.2023 № 547 Лист надрокористувача від 11.12.2023 № 1001ВИХ-25-9540 | № 2024-06 від 05.02.2024 Продовжить термін усунення порушень, встановлений наказом Держгеонадр від 23.10.2023 № 547, до 01.07.2024 |
| 6 | 2320 | 30.11. 2000 | газосховище Пролетарське без корисної копалини Дніпропетровська | 30019801 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» | Акт перевірки - від 12.11.2020 № 167 Припис - від 12.11.2020 № 167 Суть порушення вимог законодавства: - не затверджено у встановленому порядку Звіт з ОВД ПМ «Пролетарське ПСГ». Висновок з ОВД відсутній. Наказ Держгеонадр від 22.07.2021 № 546 Листи надрокористувача від 18.08.2021 № 1001ВИХ-21-6217 та від 08.11.2021 № 1001ВИХ-21-8511 та від 08.11.2021 № 1001ВИХ-21-8512 Наказ Держгеонадр від 23.12.2021 № 981 Наказ Держгеонадр від 01.04.2022 № 122 Лист надрокористувача від 05.07.2022 № 1001ВИХ-ВС-22-2258 Наказ Держгеонадр від 26.10.2022 № 360 Лист надрокористувача від 14.12.2022 № 1001ВИХ-22-4827 Наказ Держгеонадр від 30.01.2023 № 38 Лист надрокористувача від 06.04.2023 № 1001ВИХ-23-2796 Наказ Держгеонадр від 14.06.2023 № 286 Листи надрокористувача від 18.09.2023 № 1001ВИХ-23-7356 та від 12.10.2023 № 1001ВИХ-23-8051 Наказ Держгеонадр від 23.10.2023 № 547 Лист надрокористувача від 11.12.2023 № 1001ВИХ-23-9540 | № 2024-06 від 05.02.2024 Продовжить термін усунення порушень, встановлений наказом Держгеонадр від 23.10.2023 № 547, до 01.07.2024 |