ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

НАКАЗ

| від | 11 червня | 2026 р. | м. Київ | № | 264 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Про затвердження переліку ділянок надр,

спеціальні дозволи на користування якими

планується виставити на аукціон (електронні торги)

Відповідно до Порядку проведення аукціону (електронних торгів) 
з продажу спеціального дозволу на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 № 993, 
з метою проведення аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на аукціон (електронні торги) з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, згідно з додатком № 1 до цього наказу.

2. Затвердити програми робіт по ділянках надр, спеціальні дозволи на користування якими планується виставити на аукціон (електронні торги) 
з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, згідно з додатками 
№ 2-7 до цього наказу.

3. Відділу аукціонної діяльності здійснити заходи щодо коригування переможцями аукціону строків проведення робіт у відповідних програмах робіт, які є невід’ємною частиною спеціальних дозволів на користування надрами, 
до моменту їх видачі.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о Голови 								Сергій ВЛАСЕНКО

|  | Додаток 1 до наказу Держгеонадр від 11.06.2026 № 264 |
| --- | --- |

Перелік

ділянок надр, спеціальні дозволи на користування 
якими планується виставити на аукціон (електронні торги) з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

| № з/п | Назва об’єкта користування | Вид корисної копалини | Вид користування надрами | Місце розташування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ділянка Польова-10 | бурштин | геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) | Рівненська область, Сарненський район |
| 2. | Ділянка Мінерава (проектна свердловина № 1) | підземні води мінеральні | геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) | Дніпро- петровська область, Дніпровський район |
| 3. | Ділянка Узлісся-1 | бурштин | геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) | Рівненська область, Сарненський район |
| 4. | Ділянка Бірки (свердловина № 1-Пр) | підземні води теплоенергетичні | геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) | Львівська область, Яворівський район |
| 5. | Ділянка Жалянська-2 | глина | геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) | Рівненська область, Рівненський район |
| 6. | Ділянка Нова-1 (свердловина № 1 Пр) | підземні води питні | геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) | Закарпатська область, Мукачівський район |

Додаток 2 до наказу Держгеонадр від 11.06.2026 № 264

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) (неметалічні) бурштину ділянки Польова-10

| № п/п | Види робіт | Обсяги робіт |  | Джерело фінансу-вання* |  | Граничні терміни робіт** (визначаються надрокористу-вачем з урахуванням зазначених термінів) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | дозвіл, угода |  | - |  | - |
| 2. | Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Складання та затвердження проєктно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт | проєкт |  | - |  | не більше 2 років з дати отримання спеціального дозволу |
|  | 2.2. Буріння пошукових свердловин: установлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин (у разі необхідності); буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, проходження розвідувальних гірничих виробок, обґрунтування підрахунку запасів (у разі необхідності) | відповідно до проєкту |  | - |  |  |
|  | 2.3. Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гідрогеологічні дослідження тощо | відповідно до проєкту |  | - |  |  |
|  | 2.4. Лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб та сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини тощо | відповідно до проєкту |  | - |  |  |
| 3. | Проведення дослідно-промислової розробки родовища, у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Складання, затвердження та погодження у встановленому порядку проєкту дослідно-промислової розробки |  | проєкт |  | - | не більше 3 років після отримання спеціального дозволу |
|  | 3.2. Дослідно-промислова розробка |  | відповідно до проєкту |  | - |  |
| 4. | Проведення камеральних робіт, у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Складання та затвердження геологічного звіту, підготовка матеріалів ГЕО і складання ТЕО постійних кондицій |  | звіт |  | - | не більше 3 років після отримання спеціального дозволу |
|  | 4.2. Затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону |  | протокол ДКЗ |  | - |  |
| 5. | Підготовка родовища до промислової розробки, у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» |  | висновок ОВД, який визначає допустимість провадження планованої діяльності |  | - | не більше 3 років після затвердження запасів |
|  | 5.2. Складання, затвердження та погодження проєкту на розробку і рекультивації родовища в порядку, встановленому законодавством |  | проєкт |  | - |  |
|  | 5.3. Оформлення та отримання у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб, пов’язаних з користуванням надрами |  | відповідно до вимог законодавства |  | - |  |
|  | 5.4. Проходка в’їзних, розрізних траншей та утворення площадок першочергової відробки, проходження гірничих виробок, спорудження кар’єру (розробка відкритим способом) або Проходка вертикальних, похилих стволів, шурфів, будівництво інфраструктури, підземних споруд, шахти (розробка підземним способом) |  | відповідно до проєкту |  | - |  |

| 6. | Промислова розробка родовища (видобування) | відповідно до проєкту | - | не пізніше ніж з 4-го року після отримання спеціального дозволу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | У разі потреби проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з метою визначення (уточнення) параметрів недостатньо вивчених ділянок, блоків, горизонтів (дорозвідка родовища або його покладів), затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | проєкт, протокол ДКЗ | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |
| 8. | Передання в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | лист з відміткою про отримання | - | не більше 3 місяців після затвердження запасів корисної копалини |
| 9. | Своєчасне подання щорічних форм звітності в терміни, передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування та угодою про умови користування надрами | форми звітності | - | щороку, протягом строку дії спеціального дозволу |
| 10. | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації свердловин (гірничодобувного об’єкта)) | відповідно до проєкту | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |

* - державні / недержавні кошти; ** - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно.

| Держгеонадра ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) (підпис) | Надрокористувач ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) (підпис) |
| --- | --- |

Додаток 3 до наказу Держгеонадр від 11.06.2026 № 264

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин 
(промислова розробка родовищ) (води, ропа, грязі)

підземних вод мінеральних ділянки Мінерава (проектна свердловина № 1)

| № з/п | Види робіт | Обсяги робіт | Джерело фінансу-вання* | Граничні терміни робіт** (визначаються надрокористу-вачем з урахуванням зазначених термінів) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | дозвіл, угода | - | - |
| 2. | Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, у тому числі: |  |  |  |
|  | 2.1. Складання та затвердження проєктно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт | проєкт | - | не більше 10 років з дати отримання спеціального дозволу |
|  | 2.2. Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин (у разі необхідності); буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів (у разі необхідності) | відповідно до проєкту | - |  |
|  | 2.3. Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гідрогеологічні дослідження тощо | відповідно до проєкту | - |  |
|  | 2.4. Лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб та сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини, тощо | відповідно до проєкту | - |  |
| 3. | Проведення дослідно-промислової розробки родовища, у тому числі: |  |  |  |
|  | 3.1. Складання, затвердження та погодження у встановленому порядку проєкту дослідно-промислової розробки | проєкт | - | не більше 3 років / не більше 5 років***, але не пізніше 10 років після отримання спеціального дозволу |
|  | 3.2. Дослідно-промислова розробка | відповідно до проєкту | - |  |
| 4. | Проведення камеральних робіт, у тому числі: |  |  |  |
|  | 4.1. Складання та затвердження геологічного звіту, підготовка матеріалів ГЕО і складання ТЕО постійних кондицій | звіт | - | не більше 2 років, але не пізніше 10 років після отримання спеціального дозволу |
|  | 4.2. Затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | протокол ДКЗ | - |  |
| 5. | Підготовка родовища до промислової розробки, у тому числі: |  |  |  |
|  | 5.1. Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» | висновок ОВД, який визначає допустимість провадження планованої діяльності | - | не більше 2 років з дати затвердження запасів |
|  | 5.2. Складання, затвердження та погодження проєкту на розробку родовища (технологічної схеми) у порядку, встановленому законодавством | проєкт | - |  |
|  | 5.3. Оформлення та отримання у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб, пов’язаних з користуванням надрами | відповідно до вимог законодавства | - |  |
|  | 5.4. Складання, погодження та затвердження у встановленому порядку проєкту зон санітарної охорони родовища (у випадках, установлених законодавством) | відповідно до проєкту | - |  |
| 6. | Промислова розробка родовища (видобування) | відповідно до проєкту | - | не пізніше ніж з 13-го року після отримання спеціального дозволу |
| 7. | У разі потреби проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з метою визначення (уточнення) параметрів недостатньо вивчених ділянок, блоків, горизонтів (дорозвідка родовища або його покладів), затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | проєкт, протокол ДКЗ | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |
| 8. | Передання в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» | лист з відміткою про отримання | - | не більше 3 місяців після затвердження запасів корисної копалини |
| 9. | Своєчасне подання щорічних форм звітності в терміни, передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування та угодою про умови користування надрами | форми звітності | - | щороку, протягом строку дії спеціального дозволу |
| 10. | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації свердловин (гірничодобувного об’єкта)) | відповідно до проєкту | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |

* - державні / недержавні кошти; ** - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно; *** - для підземних вод, де здійснюється ДПР природного джерельного стоку, з урахуванням вимог економічно обґрунтованих граничних строків робіт за окремими групами корисних копалин.

| Держгеонадра ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) (підпис) | Надрокористувач ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) (підпис) |
| --- | --- |

Додаток 4 до наказу Держгеонадр від 11.06.2026 № 264

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) (неметалічні) бурштину ділянки Узлісся-1

| № п/п | Види робіт | Обсяги робіт |  | Джерело фінансу-вання* |  | Граничні терміни робіт** (визначаються надрокористу-вачем з урахуванням зазначених термінів) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | дозвіл, угода |  | - |  | - |
| 2. | Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Складання та затвердження проєктно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт | проєкт |  | - |  | не більше 1 року з дати отримання спеціального дозволу |
|  | 2.2. Буріння пошукових свердловин: установлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин (у разі необхідності); буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, проходження розвідувальних гірничих виробок, обґрунтування підрахунку запасів (у разі необхідності) | відповідно до проєкту |  | - |  |  |
|  | 2.3. Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гідрогеологічні дослідження тощо | відповідно до проєкту |  | - |  |  |
|  | 2.4. Лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб та сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини тощо | відповідно до проєкту |  | - |  |  |
| 3. | Проведення дослідно-промислової розробки родовища, у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Складання, затвердження та погодження у встановленому порядку проєкту дослідно-промислової розробки |  | проєкт |  | - | не більше 1 року, але не пізніше 1,5 років після отримання спеціального дозволу |
|  | 3.2. Дослідно-промислова розробка |  | відповідно до проєкту |  | - |  |
| 4. | Проведення камеральних робіт, у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Складання та затвердження геологічного звіту, підготовка матеріалів ГЕО і складання ТЕО постійних кондицій |  | звіт |  | - | не більше 1 року, але не пізніше 1,5 років після отримання спеціального дозволу |
|  | 4.2. Затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону |  | протокол ДКЗ |  | - |  |
| 5. | Підготовка родовища до промислової розробки, у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» |  | висновок ОВД, який визначає допустимість провадження планованої діяльності |  | - | не більше 1 року після затвердження запасів |
|  | 5.2. Складання, затвердження та погодження проєкту на розробку і рекультивації родовища в порядку, встановленому законодавством |  | проєкт |  | - |  |
|  | 5.3. Оформлення та отримання у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб, пов’язаних з користуванням надрами |  | відповідно до вимог законодавства |  | - |  |
|  | 5.4. Проходка в’їзних, розрізних траншей та утворення площадок першочергової відробки, проходження гірничих виробок, спорудження кар’єру (розробка відкритим способом) або Проходка вертикальних, похилих стволів, шурфів, будівництво інфраструктури, підземних споруд, шахти (розробка підземним способом) |  | відповідно до проєкту |  | - |  |

| 6. | Промислова розробка родовища (видобування) | відповідно до проєкту | - | не пізніше ніж з 2,5-ою року після отримання спеціального дозволу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | У разі потреби проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з метою визначення (уточнення) параметрів недостатньо вивчених ділянок, блоків, горизонтів (дорозвідка родовища або його покладів), затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | проєкт, протокол ДКЗ | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |
| 8. | Передання в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | лист з відміткою про отримання | - | не більше 3 місяців після затвердження запасів корисної копалини |
| 9. | Своєчасне подання щорічних форм звітності в терміни, передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування та угодою про умови користування надрами | форми звітності | - | щороку, протягом строку дії спеціального дозволу |
| 10. | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації свердловин (гірничодобувного об’єкта)) | відповідно до проєкту | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |

* - державні / недержавні кошти; ** - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно.

| Держгеонадра ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) (підпис) | Надрокористувач ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) (підпис) |
| --- | --- |

Додаток 5 до наказу Держгеонадр від 11.06.2026 № 264

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) (води, ропа, грязі) підземних вод теплоенергетичних ділянки Бірки (свердловина № 1 Пр)

| № з/п | Види робіт | Обсяги робіт | Джерело фінансу-вання* | Граничні терміни робіт** (визначаються надрокористу-вачем з урахуванням зазначених термінів) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | дозвіл, угода | - | - |
| 2. | Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, у тому числі: |  |  |  |
|  | 2.1. Складання та затвердження проєктно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт | проєкт | - | не більше 2 років з дати отримання спеціального дозволу |
|  | 2.2. Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин (у разі необхідності); буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів (у разі необхідності) | відповідно до проєкту | - |  |
|  | 2.3. Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гідрогеологічні дослідження тощо | відповідно до проєкту | - |  |
|  | 2.4. Лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб та сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини, тощо | відповідно до проєкту | - |  |
| 3. | Проведення дослідно-промислової розробки родовища, у тому числі: |  |  |  |
|  | 3.1. Складання, затвердження та погодження у встановленому порядку проєкту дослідно-промислової розробки | проєкт | - | не більше 3 років після отримання спеціального дозволу |
|  | 3.2. Дослідно-промислова розробка | відповідно до проєкту | - |  |
| 4. | Проведення камеральних робіт, у тому числі: |  |  |  |
|  | 4.1. Складання та затвердження геологічного звіту, підготовка матеріалів ГЕО і складання ТЕО постійних кондицій | звіт | - | не більше 2 років, але не пізніше 3 років після отримання спеціального дозволу |
|  | 4.2. Затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | протокол ДКЗ | - |  |
| 5. | Підготовка родовища до промислової розробки, у тому числі: |  |  |  |
|  | 5.1. Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» | висновок ОВД, який визначає допустимість провадження планованої діяльності | - | не більше 2 років з дати затвердження запасів |
|  | 5.2. Складання, затвердження та погодження проєкту на розробку родовища (технологічної схеми) у порядку, встановленому законодавством | проєкт | - |  |
|  | 5.3. Оформлення та отримання у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб, пов’язаних з користуванням надрами | відповідно до вимог законодавства | - |  |
|  | 5.4. Складання, погодження та затвердження у встановленому порядку проєкту зон санітарної охорони родовища (у випадках, установлених законодавством) | відповідно до проєкту | - |  |
| 6. | Промислова розробка родовища (видобування) | відповідно до проєкту | - | не пізніше ніж з 4-го року після отримання спеціального дозволу |
| 7. | У разі потреби проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з метою визначення (уточнення) параметрів недостатньо вивчених ділянок, блоків, горизонтів (дорозвідка родовища або його покладів), затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | проєкт, протокол ДКЗ | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |
| 8. | Передання в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | лист з відміткою про отримання | - | не більше 3 місяців після затвердження запасів корисної копалини |
| 9. | Своєчасне подання щорічних форм звітності в терміни, передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування та угодою про умови користування надрами | форми звітності | - | щороку, протягом строку дії спеціального дозволу |
| 10. | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації свердловин (гірничодобувного об’єкта)) | відповідно до проєкту | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |

* - державні / недержавні кошти;

** - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно;

| Держгеонадра ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) (підпис) | Надрокористувач ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) (підпис) |
| --- | --- |

Додаток 6 до наказу Держгеонадр від 11.06.2026 № 264

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ) (неметалічні) глини ділянки Жалянська-2

| № п/п | Види робіт | Обсяги робіт | Джерело фінансу-вання* | Граничні терміни робіт** (визначаються надрокористу-вачем з урахуванням зазначених термінів) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | дозвіл, угода | - | - |
| 2. | Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, у тому числі: |  |  |  |
|  | 2.1. Складання та затвердження проєктно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт | проєкт | - | не більше 10 років з дати отримання спеціального дозволу |
|  | 2.2. Буріння пошукових свердловин: установлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин (у разі необхідності); буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, проходження розвідувальних гірничих виробок, обґрунтування підрахунку запасів (у разі необхідності) | відповідно до проєкту | - |  |
|  | 2.3. Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гідрогеологічні дослідження тощо | відповідно до проєкту | - |  |
|  | 2.4. Лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб та сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини тощо | відповідно до проєкту | - |  |
| 3. | Проведення дослідно-промислової розробки родовища, у тому числі: |  |  |  |
|  | 3.1. Складання, затвердження та погодження у встановленому порядку проєкту дослідно-промислової розробки | проєкт | - | не більше 3 років, але не пізніше 10 років після отримання спеціального дозволу |
|  | 3.2. Дослідно-промислова розробка | відповідно до проєкту | - |  |
| 4. | Проведення камеральних робіт, у тому числі: |  |  |  |
|  | 4.1. Складання та затвердження геологічного звіту, підготовка матеріалів ГЕО і складання ТЕО постійних кондицій | звіт | - | не більше 2 років, але не пізніше 10 років після отримання спеціального дозволу |
|  | 4.2. Затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | протокол ДКЗ | - |  |
| 5. | Підготовка родовища до промислової розробки, у тому числі: |  |  |  |
|  | 5.1. Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» | висновок ОВД, який визначає допустимість провадження планованої діяльності | - | не більше 3 років після затвердження запасів |
|  | 5.2. Складання, затвердження та погодження проєкту на розробку і рекультивації родовища в порядку, встановленому законодавством | проєкт | - |  |
|  | 5.3. Оформлення та отримання у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб, пов’язаних з користуванням надрами | відповідно до вимог законодавства | - |  |
|  | 5.4. Проходка в’їзних, розрізних траншей та утворення площадок першочергової відробки, проходження гірничих виробок, спорудження кар’єру (розробка відкритим способом) або Проходка вертикальних, похилих стволів, шурфів, будівництво інфраструктури, підземних споруд, шахти (розробка підземним способом) | відповідно до проєкту | - |  |
| 6. | Промислова розробка родовища (видобування) | відповідно до проєкту | - | не пізніше ніж з 14-го року після отримання спеціального дозволу |
| 7. | У разі потреби проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з метою визначення (уточнення) параметрів недостатньо вивчених ділянок, блоків, горизонтів (дорозвідка родовища або його покладів), затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | проєкт, протокол ДКЗ | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |
| 8. | Передання в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | лист з відміткою про отримання | - | не більше 3 місяців після затвердження запасів корисної копалини |
| 9. | Своєчасне подання щорічних форм звітності в терміни, передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування та угодою про умови користування надрами | форми звітності | - | щороку, протягом строку дії спеціального дозволу |
| 10. | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації свердловин (гірничодобувного об’єкта)) | відповідно до проєкту | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |

* - державні / недержавні кошти;

** - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно;

| Держгеонадра ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) (підпис) | Надрокористувач ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) (підпис) |
| --- | --- |

Додаток 7 до наказу Держгеонадр від 11.06.2026 № 264

ПРОГРАМА РОБІТ

з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин 
(промислова розробка родовищ) (води, ропа, грязі)

підземних вод питних

ділянки Нова-1 (свердловина № 1 Пр)

| № з/п | Види робіт | Обсяги робіт | Джерело фінансу-вання* | Граничні терміни робіт** (визначаються надрокористу-вачем з урахуванням зазначених термінів) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отримання спеціального дозволу на користування надрами | дозвіл, угода | - | - |
| 2. | Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, у тому числі: |  |  |  |
|  | 2.1. Складання та затвердження проєктно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт | проєкт | - | не більше 10 років з дати отримання спеціального дозволу |
|  | 2.2. Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин (у разі необхідності); буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація особливостей геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обґрунтування підрахунку запасів (у разі необхідності) | відповідно до проєкту | - |  |
|  | 2.3. Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гідрогеологічні дослідження тощо | відповідно до проєкту | - |  |
|  | 2.4. Лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб та сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини, тощо | відповідно до проєкту | - |  |
| 3. | Проведення дослідно-промислової розробки родовища, у тому числі: |  |  |  |
|  | 3.1. Складання, затвердження та погодження у встановленому порядку проєкту дослідно-промислової розробки | проєкт | - | не більше 3 років / не більше 5 років***, але не пізніше 10 років після отримання спеціального дозволу |
|  | 3.2. Дослідно-промислова розробка | відповідно до проєкту | - |  |
| 4. | Проведення камеральних робіт, у тому числі: |  |  |  |
|  | 4.1. Складання та затвердження геологічного звіту, підготовка матеріалів ГЕО і складання ТЕО постійних кондицій | звіт | - | не більше 2 років, але не пізніше 10 років після отримання спеціального дозволу |
|  | 4.2. Затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | протокол ДКЗ | - |  |
| 5. | Підготовка родовища до промислової розробки, у тому числі: |  |  |  |
|  | 5.1. Проведення оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» | висновок ОВД, який визначає допустимість провадження планованої діяльності | - | не більше 2 років з дати затвердження запасів |
|  | 5.2. Складання, затвердження та погодження проєкту на розробку родовища (технологічної схеми) у порядку, встановленому законодавством | проєкт | - |  |
|  | 5.3. Оформлення та отримання у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб, пов’язаних з користуванням надрами | відповідно до вимог законодавства | - |  |
|  | 5.4. Складання, погодження та затвердження у встановленому порядку проєкту зон санітарної охорони родовища (у випадках, установлених законодавством) | відповідно до проєкту | - |  |
| 6. | Промислова розробка родовища (видобування) | відповідно до проєкту | - | не пізніше ніж з 13-го року після отримання спеціального дозволу |
| 7. | У разі потреби проведення комплексу геологорозвідувальних робіт з метою визначення (уточнення) параметрів недостатньо вивчених ділянок, блоків, горизонтів (дорозвідка родовища або його покладів), затвердження запасів корисної копалини відповідно до закону | проєкт, протокол ДКЗ | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |
| 8. | Передання в установленому законодавством порядку звіту про результати геологічного вивчення до Державного науково-виробничого підприємства “Державний інформаційний геологічний фонд України” | лист з відміткою про отримання | - | не більше 3 місяців після затвердження запасів корисної копалини |
| 9. | Своєчасне подання щорічних форм звітності в терміни, передбачені нормативно-правовими актами у сфері надрокористування та угодою про умови користування надрами | форми звітності | - | щороку, протягом строку дії спеціального дозволу |
| 10. | Проведення рекультивації земельної ділянки (консервації, ліквідації свердловин (гірничодобувного об’єкта)) | відповідно до проєкту | - | до закінчення строку дії спеціального дозволу |

* - державні / недержавні кошти; ** - деякі види робіт можуть відбуватись одночасно; *** - для підземних вод, де здійснюється ДПР природного джерельного стоку, з урахуванням вимог економічно обґрунтованих граничних строків робіт за окремими групами корисних копалин.

| Держгеонадра ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) (підпис) | Надрокористувач ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) (підпис) |
| --- | --- |