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ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Робочої групи з питань надрокористування № 2026-46
1. Інформація щодо правомочності проведення засідання Робочої групи з питань надрокористування.

2. Розгляд та затвердження порядку денного засідання Робочої групи з питань надрокористування.
3. Розгляд питань щодо внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами відповідно до статті 165 Кодексу України про надра.

4. Розгляд питань щодо припинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.
5. Розгляд питань щодо поновлення дії спеціальних дозволів на користування надрами.
6. Розгляд питань щодо надання термінів на усунення порушень.
СЛУХАЛИ:
1. Інформацію голови Робочої групи з питань надрокористування, директора Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр Гончаренка В. В. щодо правомочності проведення 07.09.2026 засідання Робочої групи з питань надрокористування.

Наказом Державної служби геології та надр України від 27.03.2023 № 170 «Про утворення дорадчо-консультативного органу Державної служби геології та надр України» утворено Робочу групу з питань надрокористування в складі, що додається до цього наказу та затверджено Положення про Робочу групу з питань надрокористування (далі – Положення).

Наказом Державної служби геології та надр України від 20.07.2023 № 375 «Про внесення змін до складу Робочої групи з питань надрокористування» затверджено зміни у складі Робочої групи з питань надрокористування.

Наказом Державної служби геології та надр України від 16.08.2023 № 417 «Про внесення змін до складу Робочої групи з питань надрокористування» затверджено зміни у складі Робочої групи з питань надрокористування.

Наказом Державної служби геології та надр України від 22.09.2023 № 484 «Про внесення змін до складу Робочої групи з питань надрокористування» затверджено зміни у складі Робочої групи з питань надрокористування.

Наказом Державної служби геології та надр України від 22.04.2025 № 137 «Про внесення змін до складу Робочої групи з питань надрокористування» затверджено зміни у складі Робочої групи з питань надрокористування.

Наказом Державної служби геології та надр України від 24.07.2026 № 334 «Про внесення змін до складу Робочої групи з питань надрокористування» затверджено зміни у складі Робочої групи з питань надрокористування.

Згідно із Положенням формою роботи Робочої групи з питань надрокористування (далі – Робоча група) є засідання, які скликаються за рішенням Голови цієї Робочої групи. 

Засідання Робочої групи, на якому присутні дві третини її членів, відповідно до абзацу п’ятого пункту 6 Положення є правомочним.

УХВАЛИЛИ: розпочати 07.09.2026 засідання Робочої групи, у зв’язку із присутністю на засіданні Робочої групи двох третин її членів.

СЛУХАЛИ:

2. Інформацію голови Робочої групи з питань надрокористування, директора Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр Гончаренка В. В. щодо затвердження порядку денного засідання Робочої групи.

УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний засідання Робочої групи від 07.09.2026 в цілому.

СЛУХАЛИ:

3. Інформацію начальника Відділу використання надр та забезпечення виконання процедур надання спеціальних дозволів Костюченка С.Г. щодо внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами відповідно до статті 165 Кодексу України про надра.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Держгеонадра врахувати пропозиції Робочої групи щодо внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами відповідно до статті 165 Кодексу України про надра, згідно з Переліком:

Перелік

	№

з/п
	Код згідно з ЄДРПОУ та електронна пошта
	Дата і № заяви
	№

спец.

доз-волу


	Дата видачі
	Надро-користувач
	Вид

користування надрами,

корисна копалина
	Назва об’єкту
	Область/

місто
	Пропозиції

	1. 
	38984057 - 46280819, tov.storonske@gmail.com
	від 04.08.

2026 

№ 813-ЗН/1-27
	4709
	23.12.2015
	ТОВА-РИСТВО 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-ВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-

ІНВЕСТГРУП" – ТОВА-РИСТВО 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-ВІДАЛЬНІСТЮ «СТО-РОНСЬКЕ»
	геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), нафта, газ природний, конденсат
	Сторонська площа
	Львівська
	за результатами 

розгляду зазначеної 

заяви суб’єкта 

господарювання з доданими до неї документами, поданих відповідно до вимог статті 165 Кодексу України про надра, враховуючи відсутність порушень надрокористувачем умов користування надрами, передбачених угодою про умови користування надрами та відсутність податкового боргу з рентної плати згідно з листом Державної податкової служби України, внести 

зміни у зв’язку з 

відчуженням шляхом укладення договору купівлі-продажу права на користування надрами або внесення його як вкладу до статутного капіталу створеного за його участю суб’єкта господарювання


СЛУХАЛИ: 

4. Інформацію директора Департаменту державного геологічного контролю Гончаренка В.В. щодо розгляду звернень користувачів надр із заявами про припинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати Держгеонадрам врахувати пропозиції Робочої групи, відповідно до переліку

Перелік

	№ з/п
	Спеціальний дозвіл на користування надрами
	Назва 

родовища,

корисна копалина,

місцезнаходження

(область)
	Код згідно з ЄДРПОУ, 

власник спеціального дозволу на користування надрами,

(контактні дані)
	Фактичні 
обставини справи
	Підстава згідно з Кодексом України про надра 
	Пропозиції Робочої групи з питань надрокористування щодо подальшої дії спеціальних дозволів на користування надрами

	
	реєстраційний номер
	дата видачі
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	а) видобування корисних копалин

	1
	4207
	23.01.

2007
	Русівське

(сверд. №№ 3, 4, 5, джерело каптоване)

питні підземні води

Івано-Франківська
	31982870

КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО

«ВОДОКАНАЛ»

(vodokanal.sn @gmail.com)
	Лист

надрокористувача 

від 27.08.2026 

№ 108. 

Витяг з ЄДРПОУ 
	Пункт 1 

частини 
другої 

статті 26 
Кодексу України про надра
	Припинити дію дозволу з дати видачі бланку нового спеціального дозволу на користування надрами

	2
	4753
	22.10.

2008
	Вікнянське

пісок, пісковик, 

гіпс

Чернівецька
	33861819

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«ШЕДЕВР-АТ»

(shedevr@ukr.net)
	Лист ТОВ «ВАЙТ РОК ГРУП» 

від 14.08.2026 

№ 23/08-2026 

Лист відділу вико-ристання надр та виконання проце-дур надання спеці-альних дозволів

від 02.09.2026 

№ 3870/07/3-26

Витяг з ЄДРПОУ
	Пункт 3 

частини 
другої 

статті 26 
Кодексу України про надра

(неподання надрокористувачем заяви про внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами у зв’язку з перетворенням юридичної особи - власника спеціального дозволу на користування надрами у строк, встановлений пунктом 14 частини першої статті 165 цього Кодексу)
	Припинити дію спеціального дозволу на користування надрами

	3
	6778
	24.01.

2024
	Чорнопотіцьке

гіпс

Чернівецька


	33861819

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«ШЕДЕВР-АТ»

(shedevr@ukr.net)
	Лист ТОВ «ВАЙТ РОК ГРУП» 

від 14.08.2026 

№ 23/08-2026 

Лист відділу вико-ристання надр та виконання проце-дур надання спеці-альних дозволів

від 02.09.2026 

№ 3870/07/3-26

Витяг з ЄДРПОУ
	Пункт 3 

частини 
другої 

статті 26 
Кодексу України про надра

(неподання надрокористувачем заяви про внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами у зв’язку з перетворенням юридичної особи - власника спеціального дозволу на користування надрами у строк, встановлений пунктом 14 частини першої статті 165 цього Кодексу)
	Припинити дію спеціального дозволу на користування надрами

	б)  геологічне вивчення корисних копалин

	4
	5525
	11.07.

2023
	ділянка 

Великоглибочецька-2 

суглинок 

Тернопільська
	43622285

ФЕРМЕРСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО 

«АГРОКОМПЛЕКТ 

ІНВЕСТ»

(ldmlmaik@gmail.com)
	Лист

надрокористувача 

від 12.08.2026 

№ 164. 

Витяг з ЄДРПОУ 
	Пункт 1 

частини 
другої 

статті 26 
Кодексу України про надра
	Припинити дію спеціального дозволу на користування надрами з дати видачі бланку нового спеціального дозволу на користування надрами

	в) геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка корисних копалин

	5
	5284
	27.09.2021
	Голубинське

свердловина № 1 (проєктна)

питні підземні води

Закарпатська 
	42906404

ТОВАРИСТВО                 

З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АКВА-САН»

(vk.okey11@gmail.com)
	Лист

надрокористувача 

від 21.08.2026 

№ 1. 

Витяг з ЄДРПОУ 
	Пункт 1 

частини 
другої 

статті 26 
Кодексу України про надра
	Припинити дію спеціального дозволу на користування надрами

	г) геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ)

	6
	5611
	25.01.

2024
	ділянка Ярова-35

бурштин

Рівненська
	45307090

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОЛІССЯ ПРИРОД 

РЕСУРС»

(polissaprirodresurs@

gmail.com)
	Лист

надрокористувача 

від 02.09.2026 

№ 19. 

Витяг з ЄДРПОУ 
	Пункт 1 

частини 
другої 

статті 26 
Кодексу України про надра
	Припинити дію спеціального дозволу на користування надрами


СЛУХАЛИ: 

5.Інформацію директора Департаменту державного геологічного контролю Гончаренка В.В. щодо поновлення дії спеціальних дозволів на користування надрами.
УХВАЛИЛИ: рекомендувати Держгеонадрам врахувати пропозиції Робочої групи, відповідно до переліку

Перелік

	№ з/п
	Спеціальний дозвіл на користування надрами
	Назва 

родовища,

корисна копалина,

місцезна-ходження

(область)
	Код згідно з ЄДРПОУ, 

власник спеціального дозволу на користування надрами,

(контактні дані)
	Фактичні обставини справи
	Підстава згідно з Кодексом України про надра, Законом України «Про нафту і газ»
	Пропозиції Робочої групи з питань надрокористування щодо подальшої дії спеціальних дозволів на користування надрами

	
	реєстраційний номер
	дата видачі
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	а) геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробки з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ)

	1
	4073
	21.12. 2011
	Нижньортищівська площа

 газ природний, конденсат, нафта                           Харківська
	38033493

ТОВАРИСТВО 

З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ»

(mgk.naftogas@

gmail.com)
	Акт перевірки від 15.05.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

№ 07-02/20/2026-10/у.

Припис від 15.05.2026 

№ 07-02/20/2026-10/у.

Наказ Держгеонадр

від 29.05.2019 № 172.

Наказ Держгеонадр

від 14.09.2021 № 662.

Лист надрокористувача 

від 11.06.2026 № 13-26.

Лист надрокористувача 

від 17.07.2026 № 17-26.

Сертифікат торгово-промислової 

палати України 

від 12.12.2014  № 1897.

Сертифікат  торгово-промислової 

палати України 

від 16.06.2022  

№ 3100-22-0258. 

Лист надрокористувача 

від 27.07.2026 № 20-26.
	Частина восьма статті 26 Закону України «Про нафту і газ»
	Поновити дію

	2
	4709
	23.12.

2015
	Сторонська площа

газ природний, нафта, конденсат

Львівська
	38984057

ТОВАРИСТВО 

З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-ІНВЕСТГРУП»

(energoinvest.naftogas@

gmail.com)
	Акт перевірки від 24.02.2026 

№ 07-02/06/2026-01/у.

Припис від 24.02.2026 

№ 07-02/06/2026-01/у.

Акт перевірки від 01.05.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

№ 07-02/06/2026-09/у.

Припис від 01.05.2026 

№ 07-02/06/2026-09/у.

Наказ Держгеонадр 

від 29.05.2019 № 172.

Наказ Держгеонадр 

від 18.02.2022 № 86.

Лист надрокористувача 

від 23.03.2026 № 07-26.

Лист надрокористувача 

від 28.05.2026 № 10-26.

Лист надрокористувача 

від 27.07.2026 № 17-26.
	Частина восьма статті 26 Закону України «Про нафту і газ»
	Поновити дію


СЛУХАЛИ: 

6.Інформацію директора Департаменту державного геологічного контролю Гончаренка В.В. стосовно надходження листів надрокористувачів з клопотанням продовжити терміни на усунення порушень. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати Держгеонадрам врахувати пропозиції Робочої групи, відповідно до переліку

Перелік

	№ з/п
	Спеціальний дозвіл на користування надрами
	Назва родовища, корисна копалина, місцезнаход-ження (область)
	Код згідно з ЄДРПОУ, власник спеціального дозволу на користування надрами,

(контактні дані)
	Фактичні обставини справи 
	Пропозиції Робочої групи з питань надро-користування щодо подальшої дії спеціальних дозволів на користування надрами

	
	реєстраційний номер
	дата видачі
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	а) видобування корисних копалин

	1
	430
	23.01.1996
	Заваллівське 

ділянка 

Південно-Східна

графітова руда

Кіровоградська
	282056

ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ 

ГРАФІТОВИЙ 

КОМБІНАТ»

(info@zvgraphit.com.ua)
	Акт перевірки - від 02.06.2021 

№ 45/430-К.  
Припис - від 02.06.2021 № 45/430-К. 

Суть порушення вимог законодавства: 

- не вирішено питання та не розроблені заходи щодо виключення з ліцензійної ділянки частини, де знаходиться житлова забудова смт. Завалля (північно-західна частина ліцензійної площі в районі кутових точок 1, 2, географічні координати яких вказані в дозволі № 430);

- не розглянуто питання про віднесення до позабалансових (запаси залишені в ціликах) запасів корисних копалин розташованих під житловою забудовою смт. Завалля та виключення їх з ліцензійної площі;

- не проведено списання запасів Південно-Східної ділянки Заваллівського родовища у зв’язку зі зменшенням ліцензійної площі (попередня площа 134,5 га теперішня 108,6га);

- в технічному проєкті не приведено у відповідність річні показники видобутку корисної копалини Південно-Східної ділянки Заваллівського родовища до техніко-економічних показників, визначених протоколом ДКЗ від 19.04.2018 № 4355;

- в наданому технічному проєкті відсутні проєктні рішення щодо проведення гідротехнічних і гідрогеологічних умов розробки родовища, звернувши особливу увагу на проведення комплексу спеціальних гідротехнічних та дренажних робіт в кристалічних породах, а також в нестійких зонах рудовміщуючого породного комплексу і впливу цих особливостей на процеси зсуву порід, особливо, північного борта кар’єру;

- в наданому технічному проєкті відсутнє обґрунтування прийнятого рішення про мокру рекультивацію виробленого простору на кінець відробки родовища (до мінус 79м), оскільки затоплення відпрацьованого простору в свою чергу призведе до псування покладів графітової руди, яка знаходиться нижче дна проєктного кар’єру, унеможливить їх вивчення, оцінку та подальше видобування. Крім того, затоплення кар’єру призведе до ослаблення бортів кар’єру і зсуву, як відвалів південного борта кар’єру, так і північного борта кар’єру, що в свою чергу призведе до руйнування житлової забудови;

- в технічному проєкті в розділі 7 «Експлуатаційна розвідка» і в Плані робіт по експлуатаційній розвідці на 2021 рік не передбачено та не проводиться комплекс геологічних, геофізичних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних робіт, а також інші види досліджень, необхідних для виконання спостережень за станом бортів кар’єру у зв’язку з великим водопритоком та постійним затопленням дна кар’єру, що може призвести до ослаблення бортів кар’єру і зсуву, як відвалів південного борта кар’єру, так і північного борта кар’єру, і в свою чергу призведе до руйнування житлової забудови.

Наказ Держгеонадр 
від 28.01.2021 № 134. 

Наказ Держгеонадр 
від 31.12.2021 № 1015. 

Наказ Держгеонадр 
від 01.04.2022 № 122. 

Наказ Держгеонадр 
від 26.10.2022 № 362. 

Наказ Держгеонадр 
від 06.01.2023 № 55. 

Наказ Держгеонадр 
від 17.03.2023 № 132. 

Наказ Держгеонадр 
від 28.03.2023 № 174. 

Лист надрокористувача 

від 31.05.2023 № 77.

Наказ Держгеонадр 
від 14.06.2023 № 286.

Наказ Держгеонадр 
від 13.12.2023 № 643.

Наказ Держгеонадр 
від 07.06.2024 № 264.

Лист надрокористувача 

від 04.07.2024 № 72.

Наказ Держгеонадр 
від 25.07.2024 № 341.

Лист надрокористувача 

від 05.09.2024 №  94.

Наказ Держгеонадр 
від 06.09.2024 № 407.

Лист надрокористувача 

від 13.12.2024 №  110.

Наказ Держгеонадр 
від 01.02.2025 № 39.

Лист надрокористувача 

від 31.03.2025 № 25.

Наказ Держгеонадр 
від 25.04.2025 № 144.

Лист надрокористувача від 05.08.2025 № 44.

Наказ Держгеонадр 
від 15.08.2025 № 277.

Лист надрокористувача від 29.12.2025 № 69.

Наказ Держгеонадр 
від 05.02.2026 № 33.

Лист надрокористувача 

від 31.03.2026 № 20.

Наказ Держгеонадр 
від 04.05.2026 № 201.

Лист надрокористувача 

від 30.06.2026 № 40.
	Продовжити термін 

усунення порушень, встановлений наказом 

Держгеонадр 

від 04.05.2026

№ 201, 

до 01.11.2026

	2
	624
	28.08.1996
	Степанське, 

мінеральні

 підземні води 

Рівненська
	22582184 

ПРОФСПІЛКОВЕ 

ПІДПРИЄМСТВО САНАТОРІЙ 

«ГОРИНЬ» 

РАДИ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК 

РІВНЕНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ

(goryn111@ukr.net)
	Акт перевірки - від 30.10.2020 № 06-06/25/2020-34/у (123). 
Припис - від 30.10.2020 

№ 1081-14/06.

Акт перевірки - від 19.05.2023 

№ 06-03/25/2023-01/у (04). 
Припис - від 25.05.2023

№ 227-14/06.
Суть порушення вимог законодавства: 

- не представлені погодження зон санітарної охорони з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та обласною державною адміністрацією з питань охорони навколишнього природного середовища.

Лист надрокористувача
від 30.11.2020 № 127-1.

Наказ Держгеонадр 
від 28.01.2021 № 134. 

Лист надрокористувача

від 30.03.2021 № 160. 

Наказ Держгеонадр 

від 29.04.2021 № 339. 

Лист надрокористувача

від 05.08.2021 № 205. 

Наказ Держгеонадр 

від 13.08.2021 № 591. 

Наказ Держгеонадр 

від 23.12.2021 № 981. 

Наказ Держгеонадр 

від 01.04.2022 № 122. 

Листи надрокористувача

від 25.05.2022 № 58; 

від 24.09.2022 № 121. 

Наказ Держгеонадр 

від 26.10.2022 № 360. 

Лист надрокористувача

від 17.02.2023 № 24. 

Наказ Держгеонадр 

від 14.06.2023 № 286. 

Листи надрокористувача

від 30.06.2023 № 74; 

від 01.09.2023 № 80; 

від 22.09.2023 № 90. 

Наказ Держгеонадр 

від 23.10.2023 № 547. 

Лист надрокористувача

від 15.01.2024 № 1.

Наказ Держгеонадр 

від 25.01.2024 № 33. 

Лист надрокористувача

від 29.03.2024 № 26.

Наказ Держгеонадр 

від 23.04.2024 № 195.

Лист надрокористувача

від 03.09.2024 № 26.

Наказ Держгеонадр 

від 07.11.2024 № 518.

Лист надрокористувача

від 26.02.2025 № 16.

Наказ Держгеонадр

від 12.06.2025 № 203

Наказ Держгеонадр

від 18.09.2025 № 330.

Наказ Держгеонадр

від 05.05.2026 № 203.

Лист надрокористувача

від 03.08.2026 № 65.
	Продовжити термін усунення порушень, встановлений наказом Держгеонадр 

від 05.05.2026 

№ 203,

до 01.11.2026


	3
	2672
	03.06.

2002
	Полянське

ділянка 

«Нова Поляна»

вуглекислі 

мінеральні води

Закарпатська
	22070018

МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЕКС»

(post@alex.com.ua)
	Наказом Держгеонадр від 23.12.2021 № 985 надрокористувачу надано 6 місяців для проведення повторної державної експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки мінеральних підземних вод, у зв’язку з порушенням надрокористувачем умов користування надрами, передбачених угодою про умови користування ділянкою надр.

Наказ Держгеонадр 

від 13.07.2022 № 234.

Листи надрокористувача 

від 03.08.2022 № 102,                         

від 10.02.2022 № б/н,

від 26.07.2022 № 51.

Наказ Держгеонадр 

від 28.03.23 № 174.

Наказ Держгеонадр 

від 17.11.2023 № 592.

Лист надрокористувача 

від 28.02.2024 № 31

Наказ Держгеонадр 

від 12.03.2024 № 109.

Лист надрокористувача 

від 22.01.2025 № 14

Наказ Держгеонадр 

від 01.02.2025 № 39.

Лист надрокористувача 

від 31.03.2025 № 50.

Наказ Держгеонадр 

від 23.05.2025 № 176.

Лист надрокористувача 

від 30.06.2025 № 103.

Наказ Держгеонадр 

від 21.07.2025 № 258.

Лист надрокористувача 

від 29.08.2025 № 157.

Наказ Держгеонадр 

  від 10.09.2025 № 322

Лист надрокористувача 

від 31.10.2025 № 214.

Наказ Держгеонадр 

  від 02.12.2025 № 441.

Лист надрокористувача 

від 14.01.2026 № 6.

Наказ Держгеонадр 

  від 18.02.2026 № 65.

Лист надрокористувача 

від 29.05.2026 № 104.

Наказ Держгеонадр 

  від 09.07.2026 № 309.

Лист надрокористувача 

від 31.07.2026 № 188.
	Продовжити термін усунення порушень, встановлений 

наказом 

Держгеонадр 

від 09.07.2026 

№ 309,

до 01.11.2026

	4
	2745
	29.07.2002
	Вовчанське

поклад Північний, поклад Центральний

руди титано-цирконієві

Дніпропетровська
	30454644 

ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕМУРИНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

(info@demgzk.com.ua)
	Акт перевірки від 13.03.2026 

№ 01/2745-Д.

Припис від 13.03.2026 

№ 01/2745-Д.

Суть порушення вимог законодавства: 

- не внесені зміни до спеціального дозволу від 29.07.2002               № 2745 в зв’язку із зміною кількості корисних копалин, зазначених у спеціальному дозволі, та наявністю іншої корисної копалини  (пісок кварцовий) після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів та оцінки запасів ДКЗ України (протокол від 18.08.2021 р. № 5355-ДСК).

Лист надрокористувача 

від 31.03.2026 № 0-19.

Наказ Держгеонадр

від 05.05.2026 № 203.

Лист надрокористувача 

від 30.07.2026 № 0.19-324.
	Продовжити термін усунення порушень, встановлений 

наказом 

Держгеонадр 

від 05.05.2026 
№ 203, 
до 01.11.2026

	5
	2763
	27.08.
2002
	Сілецьке 
андезито-базальт 

Закарпатська
	31432108 
ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЛАН»

(matterhorn3579@

gmail.com)
	Акт перевірки - від 18.11.2019 № 02-01/08/2019-73/п-215 
Припис - від 18.11.2019 

№ 938-19/02 

Суть порушення вимог законодавства: 

- не виконується мета спеціального дозволу на користування надрами № 2763 від 27.08.2002 щодо видобування андезито-базальтів, придатних для виробництва бортового каменю;

- не виконується Програма робіт з видобування андезито-базальтів Сілецького родовища, що є додатком 2 до Угоди про умови користування надрами, а саме:

- пункт 3 щодо підготовки матеріалів на отримання земельної ділянки для потреб, пов’язаних з користуванням надрами в установленому порядку (1 кв. 2016); 

- пункт 4 щодо продовження видобування в кількості 1 500 м3/рік (з 2 кв. 2016). 
Наказ Держгеонадр 

від 11.01.2017 № 5.

Наказ Держгеонадр 

від 01.02.2017 № 50.

Наказ Держгеонадр 

від 24.04.2018 № 13.

Лист надрокористувача

від 02.12.2019 № 1-12/19.

Наказ Держгеонадр 

від 10.03.2020 № 85.

Лист надрокористувача

від 10.04.2020 № 12.-10/20.

Наказ Держгеонадр 

від 03.06.2020 № 201.

Листи надрокористувача

від 15.07.2020 № 61-07/20, 

від 14.08.2020 № 72-08/20, 

від 19.08.2020 № 74-08/20.

Наказ Держгеонадр 

від 09.09.2020 № 390.

Листи надрокористувача

від 27.11.2020 № 82.-11/20, 

від 23.12.2020 № 90.-12/20.

Наказ Держгеонадр 

від 28.01.2021 № 135.

Листи надрокористувача

від 25.03.2021 № 16-03/21, 

від 01.04.2021 № 17-03/21, 

від 05.04.2021 № 18.05/21.

Наказ Держгеонадр 

від 29.04.2021 № 340.

Лист надрокористувача

від 27.07.2021 № 57.07/21.

Наказ Держгеонадр 

від 14.09.2021 № 661.

Лист надрокористувача

від 30.11.2021.2021 № 81-11/21.

Наказ Держгеонадр 

від 01.04.2022 № 123.

Листи надрокористувача

від 14.01.2022 № 03-01/22,

від 31.03.2022 № 08-03/22.

Наказ Держгеонадр 

від 13.07.2022 № 235.

Лист надрокористувача

від 12.08.2022 № 20-08/22.

Наказ Держгеонадр 

від 26.10.2022 № 360.

Лист надрокористувача

від 08.12.2022 № 22-10/22.

Наказ Держгеонадр 

від 30.01.2023 № 38.

Лист надрокористувача

від 02.05.2023 № 21-05/23.

Наказ Держгеонадр 

від 14.06.2023 № 286.

Листи надрокористувача

від 18.06.2023 № 40-06/23,

від 18.09.2023 № 44-09/23.
Наказ Держгеонадр 

від 23.10.2023 № 547.

Листи надрокористувача

від 02.11.2023 № 66-10/23, 

від 02.12.2023 № 69-12/23, 

від 15.01.2024 № 2-01/24, 

від 19.01.2024 № 03-01/26, 

від 22.01.2024 № 03-1/24.

Наказ Дерржгеонадр

від 19.02.2024 № 71.

Листи надрокористувача

від 30.01.2024 № 6-01/24,

від 06.02.2024 № 09-04/24,

від 12.02.2024 № 7-01/24,

від 28.05.2024 № 29-05/24.

Наказ Держгеонадр 

від 20.06.2024 № 285.

Лист надрокористувача 

від 21.10.2024 № 43-10/24.
наказ Держгеонадр 

від 07.11.2024 № 518.

Листи надрокористувача 

від 30.12.2024 № 53-12/24,

від 15.01.2025 № 02-01/25,

від 14.02.2025№ 06-02/25.

Наказ Держгеонадр

від 28.03.2025 № 106.

Листи надрокористувача

від 17.03.2025 № 09-03/25,

від 11.04.2025 № 12-04/25,

від 01.05.2025 № 14-05/25,

від 12.05.2025 № 16-05/25,

від 23.06.2025 № 21-06/25.

Наказ Держгеонадр

від 21.07.2025 № 258.

Листи надрокористувача

від 29.07.2025 №31-07/25,

від 12.08.2025 № 32-28/25,

від 22.09.2025 № 42-08/25.

Наказ Держгеонадр

від 03.11.2025 № 395.

Листи надрокористувача

від 22.09.2025 № 42/08/25,

від 26.11.2025 № 45/11/25,

від 15.12.2025 № 47/12/25,

від 27.12.2025 № 53/12/25, 

від 14.01.2026 № 03-01/26,

від 15.01.2026 № 04-01/26, 

від 02.02.2026 № 4/02/26.

Наказ Держгеонадр

від 18.02.2026 № 65.

Листи надрокористувача від
24.02.2026 № 14/02/26,
24.03.2026 №15/03/26,
01.04.2026 №17/04/26,
29.04.2026 № 19.04.26,
30.05.2026 № 13/05/26.

Лист ДКЗ 

від 09.06.2026 № 360/04-ВС.

Листи надрокористувача від

09.06.2026 № 15/06/26,

12.07.2026 № 19/07/26.

Рішенням Господарського суду Закарпатської області від 30.03.2026 у справі № 907/883/25, визнано договір про встановлення оплатного права користування надрами земельної ділянки для видобування корисних копалин між ТОВ «Сілан» та Камянською сільською радою, укладеним.

Камянська сільська рада оскаржила рішення в апеляційному порядку.
	Продовжити термін усунення порушень, встановлений 

наказом 

Держгеонадр 

від 18.02.2026 
№ 65,

до 01.11.2026

	6
	3374
	29.07.
2004
	Великопільське ділянка Північна 
пісок 
Львівська 
	31829585 
ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЕРАМБУД»

(zbut_kerambud@

ukr.net)
	Акт перевірки - від 12.07.2021 

№ 02-01/06/2021-42/п-75.
Припис - від 12.07.2021

№ 375-21/02.
Суть порушення вимог законодавства: 

- не внесені зміни до спеціального дозволу на користування надрами у разі виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів, а саме після проведеної у 2019 році експертизи запасів Північної ділянки Великопільського родовища протоколом ДКЗ від 24.10.2019 № 4942.

Лист надрокористувача 

від 06.08.2021 № 55. 

Наказ Держгеонадр 

від 14.09.21 № 662. 

Наказ Держгеонадр 

від 01.04.22 № 122. 

Лист надрокористувача 

від 14.06.2022 № 20. 

Наказ Держгеонадр 

від 13.07.22 № 235. 

Лист надрокористувача 

від 13.09.2022 № 38. 

Наказ Держгеонадр 

від 26.10.2022 № 360. 

Лист надрокористувача 

від 19.12.2022 № 44. 

Наказ Держгеонадр 

від 30.01.2023 № 38. 

Лист надрокористувача 

від 02.05.2023 № 13. 

Наказ Держгеонадр 

від 12.03.2024 № 109.

Лист надрокористувача 

від 10.06.2024 № 18.

Наказ Держгеонадр 

від 09.08.2024 № 367.

Лист надрокористувача 

від 09.09.2024 № 27.

Наказ Держгеонадр 

від 29.10.2024 № 490.

Лист надрокористувача

від 08.02.2025 № 8.

Наказ Держгеонадр 

від 28.03.2025 № 106.

Лист надрокористувача

від 10.06.2025 № 14.

Наказ Держгеонадр 

від 26.06.2025 № 229.

Лист надрокористувача

від 11.09.2025 № 31

Наказ Держгеонадр 

від 03.11.2025 № 395.

Лист надрокористувача

від 06.01.2026 № 7.

Наказ Держгеонадр 

від 18.02.2026 № 65.

Листи надрокористувача

від 08.05.2026 № 78,

від 21.08.2026 № 85, № 86
від 31.08.2026 № 80.
	Продовжити термін усунення порушень, встановлений наказом Держгеонадр 
від 18.02.2026 

№ 65, 

до 01.11.2026

	7
	4772
	11.11.

2008
	Почаївське 
пісок

Тернопільська
	14035189                                       ПОЧАЇВСЬКА СВЯТО-УСПЕНСЬКА 

ЛАВРА

(pochayivlavra@

gmail.com)
	Акт перевірки - від 14.12.2021 

№ 06-02/07/2021-75/у (224).

Припис - від 20.12.2021

№ 2002-14/06. 
Суть порушення вимог законодавства: 

- не виконується пункт 3 Програми робіт з видобування корисних копалин Почаївського родовища будівельного піску, а саме не оформлено у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб пов’язаних з користуванням надрами (строк проведення робіт 1–3 кв. 2021 р.). 

Наказ Держгеонадр 

від 18.02.2022 № 86. 

Наказ Держгеонадр 

від 08.06.2022 № 181. 

Наказ Держгеонадр 

від 28.03.2023 № 176

Наказ Держгеонадр  

від 20.07.2023 № 369. 

Лист надрокористувача

від 28.08.2023 № 27. 

Наказ Держгеонадр 

від 20.09.2023 № 475. 

Лист надрокористувача

від 10.01.2024 № 09. 

Наказ Держгеонадр 

від 25.01.2024 № 33.

Лист надрокористувача

від 28.03.2024 № 29.

Наказ Держгеонадр 

від 02.05.2024 № 207.
Лист надрокористувача

від 30.09.2024 № 92.

Наказ Держгеонадр 

від 29.10.2024 № 490.
Лист надрокористувача

від 26.02.2025 № 26-02-25/1.

Наказ Держгеонадр 

від 25.04.2025 № 144.

Лист надрокористувача від 23.07.2025 № 23-07-25/19-02

Наказ Держгеонадр 

від 15.08.2025 № 277.

Листи надрокористувача від 02.10.2025 № 02-01-25/22-01,

від 26.12.2025 № 26-12-25/36-01

Наказ Держгеонадр 

від 18.02.2025 № 65.

Лист надрокористувача

від 08.06.2026 

№ 08-06-2026/19-01
	Продовжити термін усунення порушень, встановлений 
наказом 

Держгеонадр

від 18.02.2025

№ 65,

до 01.11.2026

	8
	5740
	13.03.

2013
	Тростянецьке 

ділянки №№ 1-12

руди титану

Житомирська
	30737100
ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЖИТОМИРБУР-РОЗВІДКА»

(rozvidka1947@

gmail.com)
	Акт перевірки від 24.02.2026 

№ 07-03/23/2026-02/у.

Припис від 25.02.2026 

№ 07-03/23/2026-02/у.

Суть порушення вимог законодавства: 

- не виконується мета користування надрами передбачена спеціальним дозволом на користування надрами  № 5740 від 13.03.2013, в частині видобування титанових руд.
- не виконується пункт 1 особливих умов в частині виконання умов Держгірпромнагляду України – лист  від 27.06.2012 

№ 5376/03.1-12/6/12. 

- не виконується пункт 3 особливих умов протягом п’яти років невиконана геолого-економічна оцінка Тростяницького родовища в межах ділянок, погоджених Житомирською обласною радою, як окремого об’єкту надрокористування та неподана на розгляд ДКЗ України.

- не виконано пункт 5 Угоди про умови користування надрами в частині проведення та фінансування робіт у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт, а саме:

- пункт 2 не складено та не затверджено проєкт на розробку і рекультивації родовища, ОВНС (термін виконання 1 кв. 2017 – 3 кв. 2017 року);

- пункт 4 не підготовлено матеріалів та не отримано земельної ділянки під освоєння родовища (термін виконання 1 кв. 2018 року);

- пункт 5 не виконано гірничо-капітальні та гірничопідготовчі роботі  (термін виконання 2 кв. 2018 року);

- пункт 6 не розпочато видобування 100-120 тис. м3/рік (термін виконання 3 кв. 2018 року);

- та пункт 7 виходу на проєктну потужність 300- 500 тис. м3/рік (термін виконання 4 кв. 2020 року).

- ТОВ «Житомирбуррозвідка» не утворено маркшейдерської служби та не залучено на підставі відповідної угоди сторонніх суб’єктів господарювання для проведення маркшейдерського обслуговування.

- не представлена маркшейдерська, технічна та обліково-контрольна документація.

- не представлено інформації щодо збереження зразків гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані під час подальшого вивчення надр.

- надрокористувач не надав документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникли під час державного нагляду (контролю).

- надрокористувач не вжив заходів для усунення причин зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 5740 від 13.03.2013 у зв'язку з порушенням вимог законодавства.
Не виконано припис від 08.02.2021  № 154-14/06 Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України в частині виконання пунктів 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9.

Наказ Держгеонадр 

від 09.08.2019 № 266.

Листи надрокористувача 

від 30.03.2026 № 1/41,

від 09.04.2026 № 1/50 .

Наказ Держгеонадр 

від 04.05.2026 № 201.

Лист надрокористувача

від 29.05.2026 № 1/71.

Наказ Держгеонадр 

від 09.07.2026 № 309.

Лист надрокористувача

від 31.07.2026 № 1/95.
	Продовжити термін усунення порушень, встановлений наказом Держгеонадр 
від 09.07.2026 

№ 309, 

до 01.11.2026

	9
	5741
	13.03.

2013
	Лівобережне 

руди титану 

Житомирська
	30737100
ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЖИТОМИРБУР-РОЗВІДКА»

(rozvidka1947@

gmail.com)
	Акт перевірки від 24.02.2026 

№ 07-03/23/2026-03/у.

Припис 25.02.2026 

№ 07-03/23/2026-03/у.

Суть порушення вимог законодавства: 

- не виконується мета користування надрами, передбачена спеціальним дозволом на користування надрами № 5741 від 13.03.2013. 

- не виконується пункт 1 особливих умов спеціального дозволу на користування надрами  в частині виконання умов Держгірпромнагляду України – лист від 27.06.2012 № 5376/03.1-12/6/12.

- не виконано особливу умову 7 «Обов’язкове виконання обсягів та термінів, викладених в програмі робіт», а саме:

- пункт 2 Програми робіт не виконано геолого-економічну оцінку Лівобережного родовища в межах ділянки, погодженої Житомирською обласною радою, як окремого об’єкту надрокористування та не подано на розгляд ДКЗ України в строки визначені законодавством (з урахуванням листа ДКЗ України від 06.02.2020 № 110/08), (термін виконання ІІІ кв. 2021 – ІІ кв. 2022 року);

- пункт 3 не складено та не затверджено проєкт на розробку і рекультивації родовища (строк проведення робіт ІІ кв. 2022 р.);

- пункт 5 не оформлено та не отримано у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб, пов’язаних з користуванням надрами (строк проведення робіт ІV кв. 2021 р. – ІІ кв. 2022 р.); 

- пункт 6 не підготовлено родовище до розробки (розробка відкритим способом) (строк проведення робіт І кв. 2022 р. –  ІІ кв. 2022 р.);

- пункт 7 не розпочато видобування  (строк проведення робіт ІІ кв. 2022 р.);

- пункт 8 в частині виходу на проєктну потужність (строк проведення робіт ІІІ кв. 2022 р.).

- надрокристувачем не утворено маркшейдерської служби та не залучено на підставі відповідної угоди сторонніх суб’єктів господарювання для проведення маркшейдерського обслуговування.

- не представлена маркшейдерська, технічна та обліково-контрольна документація.

- не представлено інформації щодо збереження зразків гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані під час подальшого вивчення надр.

- надрокористувач не надав документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникли під час державного нагляду (контролю).

Не виконано припис від 08.02.2021 № 155-14/06 Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України в частині виконання пунктів 1, 2, 3, а саме:

- протягом п’яти років не виконано геолого-економічну оцінку Лівобережного родовища в межах ділянок, погоджених Житомирською обласною радою, як окремого об’єкту надрокористування та не подано на розгляд ДКЗ України, чим не виконано пункт № 2 особливих умов спеціального дозволу на користування надрами № 5741 від 13.03.2013;

- відсутній висновок з оцінки впливу на довкілля (державна екологічна експертиза);

- не виконується пункт 5 Угоди про умови користування надрами від 04.06.2020 № 5741, в частині проведення робіт у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт.

Листи надрокористувача 

від 30.03.2026 № 1/42,

від 09.04.2026 № 1/51.  

Наказ Держгеонадр

від 04.05.2026 № 201.

Лист надрокористувача 

від 30.07.2026 № 1/88.                                 
	Продовжити термін усунення порушень, встановлений наказом

Держгеонадр 
від 04.05.2026 

№ 201

до 01.11.2026

	10
	6028
	20.02.

2015
	Малишевське

Ділянки Західна, Центральна, Східна

Дніпропетровська 
	36716128

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ’ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ»
(info@umcc-titanium.com)
	Акт перевірки від 27.03.2026 
№ 02/6028-Д.

Припис від 27.03.2026 
№ 02/6028-Д.

Суть порушення вимог законодавства: 

- проєкт «Коригування гірничої частини проєкту «Відпрацювання запасів Східної ділянки Малишевського родовища», опрацьований в 2021 р. ПП «КАІ» в частині проєктної потужності не відповідає техніко-економічним показникам промислового освоєння Малишевського родовища у межах підрахунку балансових запасів (протокол ДКЗ України від 19.01.2020 р. № 5196-ДСК);

- заходи, спрямовані на забезпечення збереження в надрах рудних пісків полтавської серії, надані під час перевірки (протокол виробничої наради від 30.08.2023 № 2), не передбачені  діючим проєктом «Відпрацювання запасів Східної ділянки Малишевського родовища», що є невиконанням рекомендації ДКЗ України (п.п. 3.7.1 протоколу від 25.02.2004 № 828) та пункту 2 особливих умов спеціального дозволу;

- не виконується п. 2 особливих умов - рекомендації ДКЗ України (п.п. 3.11.2 протоколу від 29.01.2015 № 3306-ДСК) та п.п. 3 протоколу від 19.11.2020 № 5196-ДСК);

- проєкт «Коригування гірничої частини проєкту «Відпрацю-вання запасів Східної ділянки Малишевського родовища», опрацьований в 2021 р. ПП «КАІ» в частині проєктної потужності не відповідає техніко-економічним показникам промислового освоєння Мали-шевського родовища у межах підрахунку балансових запасів.

Лист надрокористувача 

від 24.04.2026 № 213/960.

Наказ Держгеонадр

від 05.05.2026 № 203.

Лист надрокористувача 

від 24.07.2026 № 213/1751.
	Продовжити термін усунення порушень, встановлений 

наказом 

Держгеонадр 

від 05.05.2026

№ 203, 

до 01.11.2026

	б) геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка

	11
	1910
	14.05. 2002
	площа Вільхівська

газ природний, нафта Івано-Франківська
	01432606

ДОЧІРНЄ 

ПІДПРИЄМСТВО 

ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКЦІОНЕРНОЇ 

КОМПАНІЇ 

«НАДРА УКРАЇНИ» «ЗАХІДУКРГЕОЛОГІЯ»

(office@zahidukrgeologiya.com.ua) 
	Акт перевірки від 13.03.2026 

№ 07-02/09/2026-03/у. 

Припис від 13.03.2026                                        № 07-02/09/2026-03/у.

Суть порушення вимог законодавства: 

- відсутній затверджений у встановленому порядку проєкт дослідно-промислової розробки Вільхівської площі;

- відсутні документи, що пос-відчують право на земельні ділянки під свердловини № 3, 30, 34-Вільхівські та № 6-Чечва, що перебувають у консервації;

- обсяги пошуково-розвідуваль-ного буріння не відповідають вимогам Проєкту пошуково-розвідувального буріння на Вільхівській площі Івано-Франківської області                     (м. Львів-Калуш, 2003 р.), а саме: Проєктом пошуково-розвідуваль-ного буріння по Вільхівській площі передбачено буріння 5-ти розвідувальних свердловин №№ 30, 31, 32, 33, 34, з яких станом на час проведення перевірки пробурено лише 2 свердловини № 30 та № 34. Відсутні проєкти будівництва свердловин №№ 31, 32, 33;

- на ділянці надр, наданій у користування, не проводяться роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами;

- не виконується мета спеціального дозволу на користування надрами;

- не виконується перша особлива умова спеціального дозволу на користування надрами, а саме: протягом 5 років затвердити запаси ДКЗ України;

- не виконується п’ята  особлива умова спеціального дозволу на користування надрами, обов’язкове виконання обсягів та термінів викладених у Програмі робіт, а саме:

- пункт 2 «Аналіз матеріалів та інтерпретація даних раніше проведених робіт на площі                 ( I кв. 2021 - III кв. 2021);

- пункт 3 «Проведення польових сейсмічних досліджень на площі (IV кв. 2021 – III кв. 2022);

- пункт 4 «Відведення у встановленому порядку земельної ділянки під будівництво свердловини (у разі необхідності) (IV кв. 2022 - I кв. 2023);

- пункт 5 «Буріння пошукових та розвідувальних свердловин            (I кв. 2023 – IV кв. 2024);

- пункт 6 «Проведення комплексу геологорозвідувальних робіт»

(I кв. 2023 – IV кв. 2024);

- пункт 7 «Проведення лабораторних досліджень» (I кв. 2023 –  IV кв. 2024);

- пункт 8 «Складання та затвердження у встановленому порядку проєкту дослідно-промислової розробки» (IV кв. 2023 – I кв. 2024);

- пункт 9 «Дослідно-промислова розробка» (I кв. 2024 – II кв. 2025);

- пункт 10 «Проведення камеральних робіт: складання геологічного звіту, підготовка матеріалів і складання ТЕО постійних кондицій   (IV кв. 2024 – I кв. 2025);

- пункт 11 «Затвердження запасів корисної копалини» (II кв. 2025).

- не виконано припис органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокористування (припис Західного міжрегіонального відділу Департа-менту держгеолконтролю Держгеонадр від 15.03.2019               № 176-19/02).

Лист надрокористувача 

від 08.04.2026 № 01-508/05.

Наказ Держгеонадр

від 05.05.2026 № 203.

Лист надрокористувача 

від 30.07.2026 № 01-891/01.
	Продовжити термін усунення порушень, встановлений наказом 

Держгеонадр від 05.05.2026

№ 203, 

до 01.11.2026

	12
	4347
	13.03.2013
	Красноріченське

ділянка № 1, 

ділянка № 2

руди титану

Житомирська
	30737100

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИТОМИРБУР-РОЗВІДКА»

(rozvidka1947@

gmail.com) 
	Акт перевірки від 24.02.2026 

№ 07-03/23/2026-01/у.

Припис від 25.02.2026 

№ 07-03/23/2026-01/у.

Суть порушення вимог законодавства: 

- не виконується мета спеціального дозволу на користування надрами № 4347 від 13.03.2013. 

- не виконано особливу умову 4 «Обов’язкове виконання обсягів та термінів, викладених в програмі робіт», а саме:

- пункт 2 «Складання проєктно-кошторисної документації на проведення геологорозвідувальних робіт (строк проведення робіт – I кв. 2022 р. - IІ кв. 2022 р.)»; 

- пункт 3 «Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин (у разі необхідності); буріння розвідувальних/експлуатаційних свердловин: оконтурення родовища, деталізація геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, обгрунтування підрахунку запасів (у разі необхідності) (строк проведення робіт – II кв. 2022 р. - IV кв. 2022 р.)»;

- пункт 4 «Комплекс геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, гідрогеологічні дослідження, геофізичні дослідження у свердловинах, тощо (строк проведення робіт – II кв. 2022 р. - IV кв. 2022 р.)»;

- пункт 5 «Лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб та сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини, дослідно-фільтраційні роботи, оцінка якісної характеристики (для підземних вод), тощо (строк проведення робіт – II кв. 2022 р. - IV кв. 2022 р.)»;

- пункт 6 «Складання та затвердження у встановленому порядку проєкту дослідно-промислової розробки (строк проведення робіт – III кв. 2022 р.)»;

- пункт 7 «Дослідно-промислова розробка (строк проведення робіт – III кв. 2022 р. - I кв. 2023 р.)».

- надрокристувачем не утворено маркшейдерської служби та не залучено на підставі відповідної угоди сторонніх суб’єктів господарювання для проведення маркшейдерського обслуговування.

- не представлена маркшейдерська, технічна документація.

- надрокористувач не надав документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникли під час державного нагляду.

Лист надрокористувача 

від 30.03.2026 № 1/43.

Наказ Держгеонадр 

від 04.05.2026 № 201. 

Лист надрокористувача 

від 30.07.2026 № 1/89.
	Продовжити термін усунення порушень, встановлений наказом 

Держгеонадр 

від 04.05.2026 № 201, 

до 01.11.2026

	в) геологічне вивчення

	13
	5489
	27.03.

2023
	Аврамівське

руди титанові

Кіровоградська
	01432478

ДОЧІРНЄ 

ПІДПРИЄМСТВО 

ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

«НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКЦІОНЕРНОЇ 

КОМПАНІЇ 

«НАДРА УКРАЇНИ» «ЦЕНТРУКРГЕОЛОГІЯ»

(cug@2upost.com)
	Акт  перевірки від 06.03.2026 

№ 07-03/14/2026-04/у.

Припис від 06.03.2026 

№ 07-03/14/2026-04/у.

Суть порушення вимог законодавства: 

- не виконується мета спеціального дозволу на користування надрами;

- не виконано 4-ту особливу умову «Обов’язкове виконання обсягів та термінів, викладених в програмі робіт», а саме: 

- пункт 2 в частині проведення комплексу геологорозвідуваль-них робіт, в тому числі:
підпункт 2.1 «Складання та затвердження проєктно-кошторисної документації на проведення геологороз-відувальних робіт (граничні терміни робіт – I кв. 2023 р. - IІІ кв. 2024 р.)»;
підпункт 2.2. «Буріння пошукових свердловин: встановлення загальних закономірностей геологічної будови родовища, визначення перспектив ліцензійної площі, встановлення прогнозних ресурсів корисних копалин (у разі необхідності);
буріння розвідувальних свердловин: оконтурення родовища, деталізація геологічної будови, вивчення якісних і кількісних параметрів корисної копалини, проходження розвідувальних гірничих виробок, обґрунтування підрахунку запасів (у разі необхідності) (I кв.  2023 р. - IІІ кв. 2024 р.)»;
підпункт 2.3. «Комплекс геологороз-відувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гідрогеологічні дослідження, тощо (I кв. 2023 р. -  IІІ кв. 2024 р.).»;
підпункт 2.4. «Лабораторні і технологічні випробування: проведення фізико-механічних досліджень кернових проб та сировини, петрографічні, хімічні і спектральні аналізи, радіаційно-гігієнічна оцінка сировини, тощо (I кв. 2023 р. - IV кв. 2024 р.)»;
- пункт 3 в частині проведення камеральних робіт, в тому числі:
підпункт 3.1. «Складання та затвердження геологічного звіту, підготовка матеріалів ГЕО (граничні терміни робіт – IІ кв. 2024 р. - IV кв. 2024 р.)»;

- надрокористувачем не утворено геологічної служби; 

- надрокористувачем не утворено маркшейдерської служби;

- не представлена геологічна документація, у тому числі первинна;

- не представлена маркшейдерська, технічна документація;

- надрокористувач прострочив на більш як один рік з дати закінчення виконання відповідного етапу програми робіт затверджену програму робіт; 
- надрокористувач не надав документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникли під час державного нагляду (контролю).

Лист надрокористувача

від 06.04.2026 № 38/01.

Наказ Держгеонадр 

від 05.05.2026 № 203.

Лист надрокористувача

від 30.07.2026 № 94/01.
	Продовжити термін усунення порушень, встановлений наказом

Держгеонадр 
від 05.05.2026

№ 203

до 01.11.2026


Присутні члени Робочої групи:
	1.
	Губа С.М. ________________

	5.
	Слотецький В.В. ________



	2.
	Костюченко С.Г. ___________


	6.
	Лаврінок М.О. __________

	3.
	Стрижак В.П. _____________

	7.
	Ткаченко М.В. __________

	4.
	Зарітовська Н.В._____________

	
	


